Załącznik nr 3

do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 120/15

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie: informacji z wykonania

budżetu Gminy Mrągowo

# za I półrocze 2015 r.

Informacja z kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2015-2030

za I półrocze 2015 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2015-2030 była w trakcie roku budżetowego 2015 zmieniana dwukrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2015.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2015 r. dochody 
w wysokości – 25.699.285,82 zł, a wydatki w wysokości – 28.690.616,82 zł. Deficyt planowany jest w kwocie – 2.991.331,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu  
i pożyczki.

I Dochody

Za okres I półrocza 2015 roku osiągnięto dochód w kwocie 13.059.823,71 zł, co stanowi 50,8% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody bieżące | 23.459,363,82 | 12.878.664,92 | 54,9 |
| 2. | Dochody majątkowe | 2.239.922,00 | 181.158,79 | 8,1 |
| Razem: |  | 25.699.285,82 | 13.059.823,71 | 50,8 |

| Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł: - z budżetu UE | 1.405.322,00 |  |
| --- | --- | --- |
| - z budżetu krajowego | 180.000,00 |  |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 654.600,00 |  |
|  | 2.239.922,00 |  |
| Wykonanie dochodów majątkowych: |  |  |
| - z budżetu UE | 0,00 |  |
| z budżetu krajowego | 0,00 |  |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 181.158,79 |  |
|  | 181.158,79 |  |

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 12.878.664,92 zł, co stanowi 54,9% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 181.158,79 zł, co stanowi 8,0% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2015 r. oraz planowanym wpływem środków z budżetu UE w II półroczu 2015 r.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2015 roku wydatkowano kwotę 15.685.107,24 zł, co stanowi 54,7% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące | 21.879.497,43 | 11.418.446,02 | 52,0 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 6.811.241,00 | 4.266.661,22 | 63,5 |
| Razem: |  | 28.690.738,43 | 15.685.107,24 | 54,7 |

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 11.418.446,02 zł, co stanowi 52,0% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.266.661,22 zł, co stanowi 63,5% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Płace i pochodne od wynagrodzeń | 8.414.216,75 | 4.594.098,32 | 54,6 |
| 2 | Wydatki na programy z udziałem środków z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.259.665,58 | 3.006.834,35 | 57,2 |
| 4 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 437.000,00 | 301.984,71 | 69,1 |
| 5 | Wydatki rzeczowe | 6.897.408,10 | 3.062.294,97 | 44,4 |
| 6 | Dotacje | 871.207,00 | 453.233,67 | 52,0 |
|  | Razem: | 21.879.497,43 | 12.226.255,67 | 55,9 |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 437.000 zł, a wydatkowano w I półroczu 2015 r. 301.984,71 zł, co stanowi 69,1 % wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.414.216,75 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.594.098,32 zł, co stanowi 54,6% planowanej kwoty. Przyczyną przekroczenia 50% planu jest wypłata w I półroczu nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.202.099,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.419.572,27 zł, co stanowi 44,3% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki 
z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 za I półrocze 2015 r. przedstawione zostały 
w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2015 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 4.097.359,62 zł, jest to 71,5% wykonania do planowanych nakładów na lata 2015-2030.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 4.097.359,62 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa  kanalizacji  Probark – Kosewo

Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą - 4.096.100,00 zł w tym środki własne 3.499.441,00zł, środki unijne 596.659,00 zł. W ramach inwestycji wykonano Raport 
o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780,00zł oraz dokonano wykupów działek pod budowę przepompowni. Zadanie zaprojektowała Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Wykonawca robót I Etapu – Probark - Kosewo wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z siedzibą 10-615 Olsztyn ul. Kręta 4 zrealizuje zadanie za kwotę 6.191.895,55 zł. brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski 11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 73/6 za kwotę 28.000 zł. brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej 
w kwocie 1.405.322 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano 4.096.100 zł, w tym: 949.189,32 zł ze środków własnych gminy, 946.910,68 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 2.200.000,00 zł kredyty 
i pożyczki

Od początku zadania do 30.06.2015 r. wydatkowano łącznie kwotę 6.315.992,38  zł.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 23.06.2015 r., rozliczenie i przyjęcie na środek trwały planowane na III kw. 2015 r.

2. Oświetlenie Popowo Salęckie

Plan na 2015 r. - 20.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku 
z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie środków finansowych.

3. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2015 r. - 83.000,00 zł ze środków własnych. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie środków finansowych.

4. Oświetlenie Młynowo-Etap II

Plan na 2015 r. - 3.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku 
z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie środków finansowych.

5. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2015 r. to kwota 23.000,00 zł przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska  Suwałki za kwotę 41.549,51 zł. Od początku zadania wydatkowano 33.400,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano 400,00 zł za wycenę wodociągu pod wykup przez Gminę

6. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2015 r. to kwota 17.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR  Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2015 r. to kwota 482.600,00 zł  Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. 
Od początku zadania wydatkowano 28.800,00 zł.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Roboty budowlane planowane do rozpoczęcia w II półroczu 2015 r.

8. Budowa kanalizacji Bagienice Małe

Plan na 2015 r. to kwota 100.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 46.398,46 zł. Od początku zadania wydatkowano 70.377,20 zł.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Roboty budowlane planowane do rozpoczęcia w II półroczu 2015 r.

9. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2015 r. to kwota 575.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska  Suwałki za kwotę 53.855 zł oraz rozpoczęcie w II półroczu 2015 r. robót budowlanych.

Od początku zadania wydatkowano 22.076,62 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano 859,62 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanej przepompowni P1

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015/2016.

10.Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły 
w Bożem- Etap I

Plan na 2015 r. to 224.300,00 zł ze środków własnych. W I półroczu 2015 r zlecono aktualizację dokumentacji projektowej firmie W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli 
z Olsztyna za kwotę 6.150,00 zł

W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 r. zakłada przychody w wysokości 5.240.521,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kredyt i pożyczki, w tym: | 4.195.646,24 | 2.482.124,22 | 59,2 |
|  | - długoterminowe |  | 2.200.000,00 |  |
|  | - krótkoterminowe |  | 282.124,22 |  |
| 2 | Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE | 1.044.874,76 | 935.493,61 | 89,5 |
| 3 | Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Inne źródła (wolne środki) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: |  | 5.240.521,00 | 3.417.617,83 | 65,2 |

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 33.417.617,83 zł, co stanowi 65,2% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

- Kredyt krótkoterminowy – 282.124,22 zł,

- Kredyt długoterminowy – 2.200,00,00 zł,

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu UE na realizację zadania „Budowa kanalizacji Probark-Kosewo” – 935.493,61 zł.

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 r. zakłada rozchody w wysokości 2.249.190,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 843.868,00 | 381.934,00 | 46,4 |
| 2 | Spłata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE | 1.405.322,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: |  | 2.249.190,00 | 381.934,00 | 17,0 |

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r. planowany był deficyt 
w kwocie 2.991.331,00 zł. W I półroczu 2015 r. budżet Gminy zamknął się deficytem 2.625.283,53 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2015 r. posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 452.944,62 zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 16.836.370,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji (bez pożyczki na finansowanie zadania 
z udziałem środków z budżetu UE) stanowi 65,5% w stosunku do dochodów planowanych 
w 2015 roku.

Pożyczka na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE wynosi – 1.295.940,85 zł.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 4,98% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 5,01%.

Mrągowo, dnia 14.08.2015 r.

L.K.								Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński