Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIX/233/09

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 23 września 2009r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI RYDWĄGI

Gmina Mrągowo

Powiat Mrągowski

Województwo Warmińsko- Mazurskie

czerwiec 2009

SPIS TREŚCI:

- Opis stanu istniejącego i opis kierunku rozwoju

  - Zarys historyczny i charakterystyka wsi

  - Zasoby miejscowości Rydwągi

  - Ocena mocnych i słabych stron wsi

  - Analiza zasobów miejscowości Rydwągi – wizja rozwoju wsi

- Opis planowanego przedsięwzięcia oraz kosztorys

  - Budowa boiska do piłki nożnej

  - Budowa boiska do siatkówki i kortu tenisowego

  - Modernizacja plaży wiejskiej

  - Budowa oświetlenia drogi – 2 latarnie

  - Remont placów parkingowych i chodników na osiedlu

  - Remont drogi osiedlowej

  - Budowa placu zabaw dla dzieci

  - Budowa sieci kanalizacyjnej

- Harmonogram wdrażania planu

- Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju:

  - Zarys historyczny i charakterystyka wsi:

- Nazwa wsi: RYDWĄGI (Rudwangen)

- Gmina: Mrągowo

- Województwo: Warmińsko-Mazurskie

- Historia:

Najstarsza osada na terenie dawnego powiatu mrągowskiego, założona pierwotnie z trzech dóbr służebnych powstałych w 1367 roku z nadania wielkiego mistrza Winrycha von Kniprodego, z których każde liczyło po 11 łanów(183,7 ha). Dobra  posiadały prawo chełmińskie i obowiązek wystawiania z każdego po jednej służbie konnej w ciężkiej zbroi, otrzymały aż 15 lat wolnizny. Lennikami  owymi byli:   Hancke – bratanek Pilersa, Hans Kreczmar i Henicz Grope. Utworzona przez nich osada otrzymała nazwę Reunewange, później wymieniana jako Ruwewango(1419) i wreszcie  Rudwangen(XVIIw.) – nazwa ta pochodzi od imienia pruskiego „Rawine”, z sufiksem „wangus” – dąbrowa, czyli „ Dąbrowa Rawinego”. Świadczy to o wcześniejszej, pruskiej tradycji osadniczej tego miejsca. W 1437 roku w Rydwągach istniały w sumie cztery dobra służebne. W 1482 roku wymienia się tu czterech bartników, którzy wraz z bartnikami innych osad otrzymali od prokuratora szestneńskiego Ottona von Drauschwitza przywilej zakładania barci, polowań i połowu ryb w puszczy dla swoich własnych potrzeb, na prawie pruskim. Zatem musiała już wówczas ukształtować się tutaj wieś czynszowa, jako rezultat upadku poprzedniego typu osadnictwa – niewątpliwie wskutek wojny trzynastoletniej(1454-1466). Według danych z lat 1651-1652, wieś miała 44 łany i 18 gospodarstw chłopskich. W 1740 roku założono szkołę,  w 1818r. uczęszczało do niej 45 dzieci, które uczył po polsku Andrzej Bierfreud. W 1785r. we wsi było 27 dymów, w 1815r. i 1823r. – 33 dymy i 192 mieszkańców. W 1849r. wymienia się równorzędną polską nazwę „Ridwongy, jako „wieś chełmińską”, liczącą 34 chałupy i 272 mieszkańców. W 1870r. zbudowano drogę bitą przez wieś jako odcinek budowanego wówczas traktu Mrągowo – Kętrzyn. W tymże roku wieś liczyła 300 mieszkańców. Na początku XX w. istniała we wsi stara karczma. W 1907r. wymienia się prawdopodobnie od dawna istniejące we wsi gospodarstwo folwarczne wielkości 180,32ha, należące do Jakubowskiego, który specjalizował się w hodowli bydła i koni rasowych. W okresie międzywojennym hodowcą bydła zarodowego i wysokiej klasy koni wyścigowych był tutaj Hans Paul. Jeden z  jego koni był złotym medalistą na olimpiadzie berlińskiej w 1936r.W 1928r. Rydwągi określono jako „wieś i wybudowanie” z liczbą 341 mieszkańców. W 1935r. istniała jednoklasowa szkoła z 70 uczniami. W 1939r. wieś liczyła 327 mieszkańców- były tu 73 gospodarstwa domowe, w tej liczbie 16 gospodarstw chłopskich, z których 10 miało wielkość w granicach 20-100ha i 2 ponad 100ha. Na północ od wsi, w niedalekiej odległości, istniała osada Barwik, której część należała do powiatu kętrzyńskiego. W 1815r. był tam folwark należący do majątku Łozdoje (Gm. Kętrzyn),od 1928r. traktowany jako samodzielna gmina wiejska.

Na dzień 31.XII.2008r. wieś liczyła 363 mieszkańców. Rydwągi położone są przy drodze Mrągowo- Kętrzyn nad jeziorem Rydwągi, stąd też myśl utworzenia plaży – kąpieliska i obiektów rekreacji i sportu w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców.

  - Zasoby miejscowości Rydwągi:

Środowisko przyrodnicze

Rydwągi położone są ok. 12km na północ od Mrągowa, przy trasie Mrągowo – Kętrzyn nad jeziorem Rydwągi.

Teren pofałdowany, liczne pagórki, bagienka oraz kępy zadrzewień, które są ostoja dla dzikiego ptactwa i zwierząt.

Środowisko kulturowe

Do 90 roku ubiegłego wieku istniała w Rydwągach 4 klasowa Szkoła Podstawowa, którą zlikwidowano na rzecz organizacji zbiorczych szkół gminnych. Istnieje kilka obiektów podlegających ochronie, takich jak:

Folwark – historyczny układ folwarku w obrębie współczesnego gospodarstwa rolnego: obora, stajnia, dwie stodoły.

Wieś: zabudowa wsi ze szkołą, cmentarzem, pozostałością cegielni.

Obiekty podlegające ochronie: szkoła, most kamienny, komin cegielni, cmentarz, domy nr  17 z bud. gosp.,  18,19, 20, 22, 23 z bud. gosp., 25 z bud. gosp., 26, 27 z bud. gosp., 28 z bud. gosp., 29:

Rolnictwo i gospodarka

Rydwągi to dwie oddalone od siebie w odległości 500m miejscowości. Rydwągi część folwarczna i Rydwągi wieś, stanowiące jedną całość. Wieś to gospodarstwa  indywidualne, które są źródłem utrzymania ludzi tam mieszkających.

Rydwągi część folwarczna to były PGR, obecnie spółka, która gospodarzy na tutejszych ziemiach. Część ludzi utrzymuje się z pracy w tym gospodarstwie, inni to renciści i emeryci, sporą część mieszkańców stanowią ludzie utrzymujący się z zasiłków przedemerytalnych. Na terenie wsi folwarcznej funkcjonuje sklep z podstawowymi artykułami niezbędnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w energię elektryczną dla mieszkańców zapewnia  Energia – Obrót SA. W Gdańsku.

Zaopatrzenie w wodę zaspokajane jest ze studni głębinowych.

Odpady komunalne zabierane są przez wyspecjalizowane jednostki.

Część miejscowości jest skanalizowana – Rydwągi PGR ma oczyszczalnię ścieków.

Większość mieszkańców jest podłączona do sieci telekomunikacyjnej.

Aktualnie trwa budowa wodociągu, która ma zostać ukończona 15 czerwca 2009r.

  - Ocena mocnych i słabych stron wsi:

Silne strony:

- walory krajobrazowe i turystyczne

- brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko

- aktywna społeczność lokalna

- dobre położenie geograficzne

- brak uciążliwych zakładów produkcyjnych

Słabe strony:

- brak kanalizacji we wsi Rydwągi

- brak miejsca do odbywania spotkań

- wysokie bezrobocie strukturalne

- brak zakładów pracy w okolicy

- zły stan dróg lokalnych

- brak odpowiedniej bazy rozwoju sportu

- brak placu zabaw

Szanse:

- atrakcyjność miejscowości

- możliwość wykorzystania funduszy unijnych

- dobra współpraca Gminy z mieszkańcami

- popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne oparte o zasoby przyrodnicze

- możliwość inwestycji

Zagrożenia:

- trudna sytuacja budżetowa Gminy

- niestabilna polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej

- migracja młodych ludzi

- zła sytuacja finansowa mieszkańców

1.4 Analiza zasobów miejscowości Rydwągi – wizja rozwoju wsi

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | - doskonałe warunki przyrodnicze - brak kanalizacji - brak obiektów Sportowych | Co ma ją wyróżnić? | - rozwój turystyki - tworzenie na bazie istniejących gospodarstw – gospodarstwa agroturystyczne - kąpielisko wiejskie - boisko do siatkówki i kort tenisowy - boisko do piłki nożnej - wyremontowana droga - plac zabaw -wyremontowane chodniki i parkingi |
| Jakie pełni funkcje? | - mieszkaniowa - turystyczna - rolnicza | Jakie ma pełnić funkcje? | - mieszkaniowe - kulturalne - turystyczne - agroturystyczne - rolnicze |
| Kim są mieszkańcy? | Pracownicy, emeryci, renciści, rolnicy, bezrobotni, młodzież, dzieci | Kim mają być mieszkańcy? | Zintegrowani, kreatywni, podnoszący swoje kwalifikacje, zaangażowani w życie wsi, aktywna młodzież. |
| Co daje utrzymanie? | - praca w sferze produkcyjno- usługowej poza wsią - emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych - pomoc społeczna - praca na roli | Co ma dać utrzymanie? | - praca we własnych gospodarstwach - praca w sferze produkcyjno- usługowej we wsi i poza wsią - działalność agroturystyczna - działalność gospodarczo- usługowa |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | - Rada Sołecka | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | - stowarzyszenie kulturalne i agroturystyczne - grupa inicjatywa odnowy wsi - grupy sportowe |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | - zebranie wiejskie w wynajętych lokalach - indywidualne interwencje u Sołtysa i u Władz Gminy | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | - systematyczne spotkania i zebrania wiejskie - spotkania z władzami Gminy - współpraca z sąsiednimi miejscowościami - większa integracja mieszkańców i wymiana informacji |
| Jak wygląda nasza wieś? | - wieś o zwartej zabudowie w centrum wsi oraz kolonijnej na peryferiach - głównie stare budynki mieszkalne i gospodarskie - część obiektów wymaga remontów - niektóre posesje zaniedbane - złe drogi, brak chodników - brak boiska do piłki nożnej, siatkówki, kortu tenisowego - zły stan plaży wiejskiej - brak kanalizacji | Jak ma wyglądać nasza wieś? | - estetycznie zagospodarowane posesje - segregacja odpadów i utrzymanie czystości wsi - wyremontowane budynki - nowe domy, domki letniskowe - nowe obiekty turystyczne - naprawione i utwardzone drogi - położone chodniki - wybudowane boisko do piłki nożnej, siatkowej, kortu tenisowego - zmodernizowana plaża wiejska - wybudowana kanalizacja |
| Jaki jest stan otoczenia środowiska? | - czyste środowisko, brak zanieczyszczeń chemicznych - dwa jeziora | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | - innowacyjne - ekologiczne |
| Jakie jest rolnictwo? | - pojedyńcze gospodarstwa o niskim i przeciętnym poziomie produkcji - gospodarstwo rolne po byłym PGR (obecnie spółka) | Jakie ma być rolnictwo? | - innowacyjne - ekologiczne - prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną |
| Jakie są połączenia komunikacyjne? | Niedostateczna ilość połączeń z Mrągowa | Jakie mają być połączenia komunikacyjne? | Regularne połączenia komunikacyjne do Mrągowa i Kętrzyna |
| Co proponujemy mieszkańcom i młodzieży, dzieciom oraz turystom? | -Niezagospodarowane i nieuporządkowane brzegi jezior, fatalny stan dróg spacerowych, brak placu zabaw dla dzieci - brak boiska do piłki nożnej, siatkówki, kortu tenisowego - fatalny stan chodników i parkingów | Co zaproponujemy młodzieży, dzieciom, pozostałym mieszkańcom i turystom? | - boisko do piłki nożnej, siatkówki, kortu tenisowego - plac zabaw dla dzieci - uporządkowane kąpielisko - kort tenisowy - wyremontowane drogi - estetyczne przygotowane kwaterki w gospodarstwach agroturystycznych - wyremontowane chodniki, parkingi, remont drogi |

- Opis planowanego przedsięwzięcia oraz kosztorys:

  - Budowa boiska do piłki nożnej

W chwili obecnej zadaniem priorytetowym jest budowa boiska sportowego. Inwestycja ma na celu stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańcom Rydwąg oraz potencjalnym turystom wypoczywającym na naszym terenie.

Budowa boiska stanowi element wyrównania poziomu życia pomiędzy miastem a wsią poprzez poprawę dostępu do usług o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Boisko sportowe może również zostać wykorzystane do przeprowadzenia imprez okolicznościowych, celem zwiększenia integracji społeczności lokalnej.

Zakres prac obejmuje min:

- splantowanie i wyrównanie terenu

- zasianie trawy i wyposażenie boiska w odpowiedni sprzęt

- montaż 2 ławek

- ogrodzenie

Koszt szacunkowy inwestycji- 40 tyś. zł.

  - Budowa boiska do siatkówki i kortu tenisowego

W Rydwągach planowane jest utworzenie boiska do siatkówki, kortu tenisowego celem zwiększenia aktywności fizycznej jej mieszkańców.

Zakres prac obejmuje min:

- splantowanie i wyrównanie terenu

- wyposażenie boisk w odpowiedni sprzęt

- montaż 5 ławek

- ogrodzenie

Koszt szacunkowy inwestycji- 60 tyś. zł.

  - Budowa placu zabaw dla dzieci

Budowa placu zabaw ma na celu zorganizowanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca dla najmłodszych mieszkańców Rydwąg. Wybudowany plac zabaw umożliwi dzieciom bezpieczną zabawę oraz przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości.

Zakres prac obejmuje min:

- splantowanie i wyrównanie terenu

- posianie trawy i wałowanie

- ogrodzenie

- wyposażenie placu zabaw:

-zestaw(zjeżdżalnia, zjeżdżalnia mała, wieża główna, wieża z linią, pomost

średni, pomost niski, pomost skośny krótki, pomost wiszący, pomost z

belką, pomost prosty, pomost prosty krótki)

- huśtawka

- beczka z koszem

- sprężynowiec

- piaskownica

- siedzenia do piaskownicy (6 szt.)

- ławka

- kosz na śmieci

Koszt szacunkowy inwestycji- 40 tyś. zł.

  - Modernizacja plaży wiejskiej

Mieszkańcy Rydwąg chcieliby uporządkować pobliski teren, na którym znajduje się plaża wiejska. W obecnej chwili jej stan jest niezadowalający. Brzeg jeziora jest dość zarośnięty przez trzciny, jego dno przy brzegu wymaga odmulenia. Ponadto planowane jest nawiezienie piachu na plażę oraz budowa pomostu, by poprawić jej funkcjonalność i estetykę.

W wodzie oznaczony i ogrodzony brodzik dla dzieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym.

Koszt szacunkowy inwestycji- 50 tyś. zł.

  - Budowa oświetlenia drogi

Oświetlenie ma poprawić szczególnie bezpieczeństwo osób późno wracających z pracy w porze jesienno- zimowej.

Zakres prac obejmuje min:

- usytuowanie 2 słupów

- montaż 2 lamp

- podłączenie do obecnego odcinka oświetlenia

Koszt szacunkowy inwestycji- 25 tyś. zł.

  - Remont placów parkingowych i chodników

Obecny stan chodników nie pozwala na przejście, ponieważ są wgłębienia, które po deszczu są pełne wody. Remont parkingów i chodników zdecydowanie poprawi estetykę i wizerunek wsi.

Zakres prac obejmuje min:

- zerwanie starych nawierzchni

- utwardzenie terenu

- położenie nowej nawierzchni

Koszt szacunkowy inwestycji- 50 tyś. zł.

  - Remont drogi osiedlowej

Planowany remont drogi osiedlowej wiąże się z remontem parkingów i chodników. Droga jest w bardzo złym stanie, trudno jest się po niej poruszać. Inwestycja ta pozwoli nam na większy komfort poruszania się po osiedlu i poprawi wizerunek naszego osiedla.

Zakres prac obejmuje min:

- zerwani starej nawierzchni betonowej

- utwardzenie terenu

- położenie nowej nawierzchni

Koszt szacunkowy inwestycji- 50 tyś zł

  - Budowa kanalizacji

Rydwągi wieś nie posiada kanalizacji. W Urzędzie Gminy Mrągowo trwają przygotowania do Funduszu Spójności, Program Operacyjny „Infrastruktura i środowiska” dotyczące projektu Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich- aglomeracja Mrągowo. Pomoc w skanalizowaniu ma uzyskać ponad 20 miejscowości między innymi – miejscowość Rydwągi,

Koszt szacunkowy inwestycji- ok. 2 mln. zł.

- Harmonogram wdrażania planu

| ZADANIE |  | CZAS REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2.1 | Budowa boiska do piłki nożnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Budowa boiska do siatkówki i kortu tenisowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Budowa placu zabaw dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Modernizacja plaży wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Budowa oświetlenia drogi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Remont placów parkingowych i chodników |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Remont drogi osiedlowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Budowa kanalizacji |  |  |  |  |  |  |  |