Załącznik nr 1

do uchwały nr XII/124/11

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 5 grudnia 2011r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

MIERZEJEWO

na lata 2011-2017

Gmina Mrągowo

Powiat Mrągowski

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Październik  2011

SPIS TREŚCI

1. Opis stanu istniejącego i opis kierunku rozwoju

  - Zarys historyczny i charakterystyka wsi

  - Zasoby miejscowości Mierzejewo

  - Ocena mocnych i słabych stron wsi

  - Analiza zasobów miejscowości Mierzejewo – wizja rozwoju wsi

- Opis planowanego przedsięwzięcia oraz kosztorys

  - Remont budynku zlewni mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu

  - Modernizacja plaży wiejskiej

  - Remont drogi przebiegającej przez miejscowość Sądry.

  - Renowacja i uporządkowanie terenu cmentarza zabytkowego.

  - Budowa placu zabaw dla dzieci.

  - Budowa boiska sportowego.

  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Harmonogram wdrażania planu.

  - Zarys historyczny i charakterystyka wsi

Charakterystyka wsi

Miejscowość Mierzejewo położona jest ok. 12 km od Mrągowa, przy drodze  krajowej Mrągowo- Giżycko nad jeziorem Mierzejewskim wśród prześlicznych miejsc krajobrazowych.

Atrakcyjne położenie wsi powoduje coraz większe zainteresowanie możliwością zabudowy rekreacyjnej, pensjonatowej i mieszkaniowej. W związku z rozbudową wsi planowana jest przebudowa i rozbudowa budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską, budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu plaży wiejskiej oraz poprawa infrastruktury w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców i przyciągnięcie nowych osób chcących zainwestować w rozwój gospodarczy naszego regionu. Na dzień 31.12.2010r. Mierzejewo zamieszkiwało 92 osoby.

Zarys historyczny

Według Gerullesa nazwa mogła pochodzić od spolszczonego imienia pruskiego Morsis. Oznaczałoby to, że istniała ciągłość osadnicza od czasów przed krzyżackich. W dniu 10 kwietnia 1427r. Prokurator kętrzyński Hanos von Benhausen założył dwa 15-łanowe (po 250.5 ha) dobra służebne, które dały później początek dwóm wsiom- Mierzejewu i Sądrom. Otrzymali je wspólnie na prawie chełmińskim Hans i jego dwaj synowie Gregor i Martin. Dobro służebne związane z Mierzejewem położone było „nad jeziorem Notystem” i wiązało się z wolnym połowem ryb, uzyskało też 10-letnią wolniznę. W 1564 r. w księdze powiatowej starostwa w Rynie zapisano Mierzejewo i Sądry łącznie. Na 30 łanach było wówczas 14 gospodarstw. Stanowi to świadectwo, że w miejsce dóbr służebnych powstała tutaj wieś czynszowa. To przekształcenie mogło nastąpić w wyniku przerwania tradycji osadniczej – prawdopodobnie przez kilkakrotne niszczycielskie najazdy mazowieckiego pospolitego ruszenia w okresie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521. Ponowne zasiedlenie tego terenu miało już charakter lokacji wiejskiej zaś materiał osadniczy stanowiła ludność polska napływająca z Mazowsza. W 1539r. w Mierzejewie-Sądrach byli sami Polacy. W 1602r. każda z tych osad otrzymała dodatkowo po 1 lanie. W 1673r w obu istniała łącznie 16 gospodarstw. Doroczne powodzie wiosenne prowadziły tu do nadmiernego nawodnienia łąk. Tę niedogodność złagodzono śluzą spiętrzającą na terenie wsi Notyst Wielki. Według danych z 1776r. wielkość obszaru wiejskiego Mierzejewa wynosiła ponad 17 łanów (284 ha). W 785r. było tu 9 dymów, w 1822r. wieś liczyła 110 mieszkańców. Po tzw. separacji gruntów w 1830r. istniało 9 gospodarstw chłopskich. W1838r. - 19 dymów i 140 mieszkańców. W ciągu XIX w. pobudował się tylko jeden gospodarz. Zabudowa wsi miała kształt krótkich ulicówek. W okresie międzywojennym 7 gospodarstw miało wielkość w granicach 20-100 ha. W 1928r. Mierzejewo określano urzędowo jako „wieś wybudowanie” z liczbą 197 mieszkańców. W 1939r. liczba mieszkańców spadła do 116 osób.

1.2  Zasoby miejscowości Mierzejewo

Środowisko przyrodnicze

Mierzejewo położone jest przy drodze nr 59 ok. 12 km od Mrągowa. Miejscowość otoczona od wschodniej strony jeziorem Mierzejewskim a od zachodniej otoczona lasem. Teren malowniczo pofałdowany, liczne pagórki i bagienka oraz kępy zadrzewień.

Środowisko kulturowe

W Mierzejewie istnieje kilka ciekawych budynków mieszkalnych, nie są one zabytkami i nie figurują w rejestrze zabytków. Rozwój środowiska kulturowego ogranicza brak zaplecza świetlicowego, co w rezultacie uniemożliwia budowanie życia kulturowego wsi. W 2005r. została przekazana na cele świetlicy niedziałająca już zlewnia mleka. Obecny stan techniczny budynku wymaga kapitalnego remontu.

Rolnictwo i gospodarka

Słabe gleby i trudne warunki do produkcji rolnej, mimo to większość  mieszkańców utrzymuje się z produkcji rolniczej. Część mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym i źródłem ich utrzymania są emerytury rolnicze, pracownicze, renty i zasiłki z pomocy społecznej.

Marginalną częścią działalności gospodarczej jest agroturystyka i wynajem pokoi turystom w okresie letnim. Na terenie wsi istnieje sklep z podstawowymi artykułami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa domowego. Funkcjonuje również pensjonat agroturystyczny oraz Muzeum ziemi Mazurskiej.

Infrastruktura techniczna

Wieś położona na trasie Mrągowo-Giżycko. Nieruchomości znajdujące się na terenie wsi są prawie w stu procentach przyłączone do sieci wodociągowej. Brak kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Gospodarka rozwiązana indywidualnie – znajdujące się szamba w wielu wypadkach nie są szczelne. Odpady komunalne odbierane są przez wyspecjalizowaną jednostkę. Zapewnienie dostępu do energii dla mieszkańców zapewnia Zakład Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie, Rejon Kętrzyn. Komunikacja autobusowa wystarczająco rozwinięta, ilość połączeń zadawalająca.

  - Ocena mocnych i słabych stron wsi

Silne strony

- walory krajobrazowe i przyrodnicze

- walory turystyczne

- rezerwy terenowe pod rozwój działalności wypoczynkowo-turystycznej

- możliwość organizowania sportów wodnych

- możliwość tworzenia tras rowerowych i pieszych

- brak uciążliwego przemysłu

- aktywna społeczność lokalna

- czyste środowisko

Słabe strony

  - brak miejsca do odbywania spotkań i zebrań mieszkańców wsi (świetlicy wiejskiej)

  - brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury i sportu

  - brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki

  - brak średnich i dużych zakładów pracy w okolicy

  - brak kanalizacji

  - zły stan dróg lokalnych

  - słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna

  - strukturalne bezrobocie

  - migracja młodych ludzi

Szanse

- atrakcyjność miejscowości

- możliwość wykorzystania funduszy unijnych

- dobra współpraca Gminy z mieszkańcami

- popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne

Zagrożenia

- trudna sytuacja budżetowa Gminy

- niestabilna polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej

- zła sytuacja finansowa mieszkańców

- duża biurokracja w pozyskiwaniu funduszy unijnych

  - Analiza zasobów miejscowości Mierzejewo- wizja rozwoju wsi

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI | WIZJA STANU DOCELOWEGO |
| --- | --- |

| Co ją wyróżnia? | -doskonałe warunki przyrodnicze -brak kanalizacji -brak świetlicy wiejskiej - brak odpowiedniej plaży wiejskiej - zły stan dróg | Co ma ją wyróżnić? | -rozwój turystyki -tworzenie na bazie istniejących gospodarstw gospodarstwa agroturystycznych - wyremontowaną i dobrze wyposażona świetlica wiejska -dobry stan dróg wewnętrznych -kąpielisko wiejskie -boisko sportowe -trasy rowerowe |
| --- | --- | --- | --- |

| Jakie pełni funkcje? | -mieszkaniowa -turystyczna -rolnicza -usługowa | jakie ma pełnić funkcje? | -mieszkaniowe -kulturalne -turystyczne -agroturystyczne -rolnicze -usługowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Kim są mieszkańcy? | Rolnicy, pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, młodzież i dzieci | Kim mają być mieszkańcy? | zintegrowani, kreatywni, podnoszący swoje kwalifikacje, zaangażowani w życie wsi, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | -praca w sferze produkcyjno-usługowej -emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych -pomoc społeczna -praca na roli - własna działalność | Co ma dawać utrzymanie? | -praca we własnych gospodarstwach -praca w sferze produkcyjno-usługowej we wsi i poza wsią -działalność gospodarczo-usługowa -działalność agroturystyczna |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka | W jaki sposób maja być zorganizowani mieszkańcy? | -stowarzyszenie kulturalne i agroturystyczne -grupa organizacyjna odnowy wsi -grupy sportowe |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | -zebrania wiejskie w starym budynku po skupie mleka -interwencje u sołtysa i władz gminy | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | -systematyczne spotkania wiejskie -spotkania z władzami gminy -współpraca z sąsiednimi miejscowościami -większa integracja mieszkańców i wymiana informacji |
| Jak wygląda nasza wieś? | -wieś o zwartej zabudowie w centrum wsi oraz kolonijnej -głownie stare budynki mieszkalne i gospodarskie -cześć obiektów wymaga remontów -niektóre posesje zaniedbane - zły stan dróg | Jak ma wyglądać nasza wieś? | -estetycznie zagospodarowane posesje -segregacja odpadów i utrzymanie czystości wsi -wyremontowane budynki -nowe domy, więcej domków letniskowych -nowe obiekty turystyczne -naprawione i utwardzone drogi |
| Jaki jest stan otoczenia środowiska? | -czyste środowisko,brak zanieczyszczeń chemicznych -jezioro -lasy w pobliżu wsi | Jaki ma być stan otoczenia,środowiska? | -innowacyjne, ekologiczne |
| Jakie jest rolnictwo? | pojedyncze gospodarstwa o niskim i przeciętnym poziomie produkcji | Jakie ma być rolnictwo? | innowacyjne i ekologiczne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną |
| Co proponujemy mieszkańcom, młodzieży, dzieciom oraz turystom? | -niezagospodarowane i nieuporządkowane brzegi jezior, fatalny stan dróg, fatalny stan dróg spacerowych, spotkania wiejskie w starym niewyremontowanym budynku po skupie mleka, brak tras rowerowych | Co zaproponujemy mieszkańcom, młodzieży, dzieciom oraz turystom? | - wyremontowaną i dobrze wyposażoną świetlicę wiejską -uporządkowane i zagospodarowane kąpielisko -estetyczne, przygotowane kwatery w gospodarstwach agroturystycznych -ścieżki spacerowe i trasy rowerowe -boisko sportowe |

2. Opis planowanego przedsięwzięcia oraz kosztorys

2.1  Remont budynku zlewni mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu

Zadaniem priorytetowym, w ramach Planu Odnowy Miejscowości jest remont budynku zlewni mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu. Stan techniczny budynku aktualnie uniemożliwia rozwój kulturalny wsi. Prace remontowe polegać mają min: na wykonaniu instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, wymianie stolarki okienno- drzwiowej, elewacji i ociepleniu ścian oraz wewnętrznych pracach budowlanych. Wyremontowana i dobrze wyposażona świetlica wiejska zachęci mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, a dzieciom pokaże alternatywne sposoby spędzania wolnych chwil. Budynek nie posiada stosownego wyposażenia, koniecznym jest zakup mebli ( stoły, krzesła, meble kuchenne) niezbędnych do podstawowego funkcjonowania zaplecza świetlicowego. Wyremontowany obiekt stworzy możliwość działalności sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu siłowego „ Atlas”, piłkarzyków, stołu bilardowego. Wyremontowana świetlica będzie stanowiła wizytówkę wsi. Realizacja zadania ma na celu stworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, właściwego zagospodarowania miejsca zabaw, wypoczynku i integracji mieszkańców, poprawę warunków życia mieszkańców. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, realizacja operacji jest w pełni uzasadniona. Po wyremontowaniu świetlicy należy zagospodarować teren, tak aby poprawić estetykę wokół obiektu. Świetlica wiejska w szczególności przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkańców wsi.

Źródła finansowania: środki własne Gminy Mrągowo, PROW „Odnowa i rozwój wsi”

Koszt szacunkowy inwestycji- 300 tyś zł

Zakres prac obejmuje min:

- dokumentację techniczną

- roboty budowlane i dekarskie

- instalację elektryczną

- instalację wodnokanalizacyjną

- elewację i ocieplenie ścian

- stolarkę okienną i drzwiową

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: ( niwelacja terenu, posianie trawy, ogrodzenie i usytuowanie 3 ławek)

Wyposażenie świetlicy:

- stoły 10 sztuk

- krzesła 40 sztuk

- meble kuchenne

- rolety

- piłkarzyki, rzutki

- stół bilardowy

- telewizor i DVD

- sprzęt siłowy „Atlas”

Szacunkowy koszt wyposażenia świetlicy 40 tys. zł

2.2 Modernizacja plaży wiejskiej

Plan Odnowy Miejscowości obejmuje realizację działania w sferze rekreacyjnej dotyczącej modernizacji plaży wiejskiej zlokalizowanej przy jeziorze Mierzejewskim. Mieszkańcy planują uporządkować teren na którym znajduje się plaża. Aktualny jej stan jest niezadawalający.                                                                                                        Przedmiotem przedsięwzięcia jest powiększenie, urządzenie, zagospodarowanie oraz wyposażenie w infrastrukturę plaży wiejskiej poprzez budowę pomostu, wykonanie drogi dojazdowej do plaży oraz zakup ławek. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności wsi dla mieszkańców i turystów poprzez podniesienie jakości plaży wiejskiej.

Źródła finansowania: środki własne Gminy Mrągowo, PROW „Odnowa i rozwój wsi”

Koszt szacunkowy inwestycji- 100 tyś zł

Zakres prac obejmuje min:

- uporządkowanie i niwelacja terenu

- nawiezienie piachu

- budowę pomostu

- usytuowanie ławek- 5 szt

2.3 Remont drogi przebiegającej przez miejscowość Sądry

Obecny stan drogi gminnej jest w złym stanie technicznym. Odcinek przedmiotowej drogi jest nierówny, występują koleiny i wyrwy. Powoduje to mało komfortowe warunki przejazdu. Nowa nawierzchnia zwiększy komfort jazdy kierowców. Wyremontowana droga poprawi stan zagospodarowania przestrzeni, wpłynie na rozwój infrastruktury terenów wiejskich Gminy Mrągowo, estetykę całej wsi oraz poprawi standard życia mieszkańców. Inwestycja ta przeznaczona będzie nie tylko dla mieszkańców, ale dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, poruszających się drogą gminną.

Zakres prac w ramach remontu drogi obejmuje min:

-mechaniczne plantowanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne     remontowanej drogi,

- ułożeniu płyt żelbetowych wielootworowych typu „Jomb”,

- obramowanie całości konstrukcji jezdni krawężnikiem betonowym

Źródła finansowania: środki własne Gminy Mrągowo i inne dostępne środki pomocowe

Koszt szacunkowy inwestycji- 400 000 zł,

2.4 Renowacja i uporządkowanie terenu cmentarza zabytkowego.

W Mierzejewie istnieje zabytkowy cmentarz ewangelicki założony w połowie XIX w., użytkowany do lat 70- tych XXw. Położony na wzgórzu, na północ od wsi, po wschodniej stronie drogi polnej. Rozmieszczony na planie prostokąta o powierzchni około 0,15 ha. Układ kwater i mogił częściowo czytelny. Układ grobów rzędowy wzdłuż linii północ- południe. Zachowały się trzy kwatery rodzinne, dwie w ogrodzeniach kowalskiej roboty i jedna otoczona drewnianym płotem. Mogiły w paskach betonowych, w większości bez nagrobków. Zachował się jeden krzyż spawany z żelaznych elementów i trzy nagrobki betonowe: dwa z lat 20-tych XXw., bez epitafiów i jeden z 1974r. Wnętrze cmentarza zarośnięte lilakiem, śnieguliczką i samosiewkami drzew. Cmentarz częściowo zdewastowany. Brak bramy, ogrodzenia i większej części nagrobków. Ogólny stan tego terenu nie sprzyja estetyce wsi i w sposób negatywny wpływa na obraz naszej miejscowości. Miejsce to wymaga gruntowej renowacji. Na naszym cmentarzu należy otoczyć opieką nagrobki a całość cmentarza ogrodzić wykonując bramę i furtkę.

W uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, iż cmentarze są dowodem naszej historii i pamięci o ludziach tu mieszkających.

Zakres prac obejmuje min:

- oczyszczenie terenu

- ponowne ustawienie powywracanych pomników i krzyży

- zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych

- ogrodzenie terenu

Źródło  finansowania środki własne Gminy i dostępne środki pomocowe, o które Gmina będzie aplikować

Koszt szacunkowy inwestycji- 150 tyś zł

  - Budowa placu zabaw dla dzieci

Aktualnie w Mierzejewie nie ma placu zabaw. Najmłodsi mieszkańcy wsi pozbawieni są możliwości korzystania z profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu. Odpowiednie zaplecze dla najmłodszych przyczyni się do rozwijania ich osobowości i sprawności psychomotorycznej. Poza tym dzieci wychowywane w grupie łatwiej radzą sobie w życiu. Musimy dbać o ich wszechstronny rozwój , co gwarantuje właśnie wspólny plac zabaw. Budowa  ma na celu zorganizowanie czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców wsi, możliwość bezpiecznego i ich prawidłowego rozwoju oraz poprawy ogólnej atrakcyjności miejscowości. Inwestycja przyczyni się również do stworzenia miejsca rekreacji. Zagospodarowany i dobrze wyposażony teren zachęci dzieci do przebywania na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie to poprawi ogólny wizerunek wsi. Plac zabaw przeznaczony będzie dla najmłodszych mieszkańców wsi, który przez zabawę pod okiem rodziców w miejscu zorganizowanym będą spędzali miło i atrakcyjnie czas.

Źródła finansowania: środki własne Gminy Mrągowo, PROW „Odnowa i rozwój wsi”

Koszt szacunkowy inwestycji- 100 tyś zł

Zakres prac obejmuje min:

-  wyrównanie terenu,

-  budowa nawierzchni piaskowej,

- ogrodzenie,

-  wyposażenie placu zabaw:

- rozbudowany zestaw: ( pomost, przelotnia, drabinki),

- podwójna huśtawka,

- huśtawka dla jednej osoby,

- pomost ruchomy,

- piaskownica z dachem,

- sprężynowce- 2 szt.

- stoły- 2 szt.

- ławka z oparciem- 4 szt.,

- kosz na śmieci

2.6  Budowa boiska sportowego

Jednym z problemów mieszkańców jest brak zaplecza sportowego. Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jest ono możliwe dzięki odpowiednio zagospodarowanej, bezpiecznej  i różnorodnej bazie sportowej i rekreacyjnej. Wybudowane boisko sprawi, że młodzież będzie miała możliwość miłego spędzania czasu wolnego i dbania o kondycję  fizyczną. Planowane działanie ma na celu promocję pro sportowych nawyków wśród mieszkańców wsi. Możliwość czynnego uprawiania sportu, wpłynie aktywizująco na społeczność lokalną a tym samym przyczyni się do poprawy stanu zdrowia fizycznego. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie podstawowej bazy sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży, która to przyniesie długoterminowe korzyści min. przyczyni się do poprawy dostępu do sportu lokalnej młodzieży, wzrostu zainteresowania sportem, poprawy i unowocześnienia bazy sportowej i rekreacyjnej. Zrealizowane zadanie służyć będzie głównie dzieciom i młodzieży a także zapewni formę rozrywki dorosłym.

Źródła finansowania: środki własne Gminy Mrągowo, PROW „ Odnowa i rozwój wsi”

Koszt szacunkowy inwestycji- 500 tyś zł

Zakres prac obejmuje min:

- przygotowanie terenu robót,

- roboty ziemne z wywozem gruzu i ziemi, uzupełnienie gruntu,

- wykonanie podbudowy boiska,

- ułożenie nawierzchni sportowej poliuretanowej boiska,

- dostawa i montaż ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,

- dostawa i montaż wyposażenia boisk:

- słupki do siatkówki z siatką:-2 kpl

- siedzisko sędziego do piłki siatkowej- 1 kpl.,

- kosz jednosłupowy- 4 szt.,

- bramki do piłki ręcznej- 2 szt.,

2.7 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Poważnym problemem wsi jest brak kanalizacji. W związku z tym, iż żyjemy w XXI wieku sytuacja ta wydaje się być kuriozalna. Wielu mieszkańców korzysta z nieszczelnych zbiorników, z których ścieki przedostają się do środowiska. Proces pompowania nieczystości przez wyspecjalizowane firmy jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, z uwagi na ulatniające się przykre zapachy a ponadto wpływa niekorzystnie na środowisko.  Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju turystyki.

Źródła finansowania: środki własne Gminy Mrągowo i inne dostępne środki pomocowe

Koszt szacunkowy inwestycji – 800 000 zł

Zakres prac obejmuje min:

- budowę przyłączy do oczyszczalni

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne.

W miejscowości Mierzejewo można wyróżnić jeden obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne.

Obszar ten ze względu na swoje położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Mierzejewa znajduje się w centrum wsi i łączy najważniejsze w miejscowości obiekty użyteczności publicznej: zlewnia mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przystanek PKS, sklep. W związku z tym priorytetem Mierzejewa jest remont budynku zlewni mleka  w celu poprawy standardu życia mieszkańców. Wyremontowany budynek zlewni mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską  oraz zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu sprawi, że obszar ten stanie się miejscem reprezentacyjnym wsi.

3.  Harmonogram wdrażania planu

| 1p. | Zadanie | Czas realizacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2.1 | Remont budynku zlewni mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Modernizacja plaży wiejskiej |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Remont drogi przebiegającej przez miejscowość Sądry |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.4 | Renowacja i uporządkowane terenu cmentarza zabytkowego |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.5 | Budowa placu zabaw dla dzieci | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Budowa boiska sportowego |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.7 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  | X | X |  |  |  |