Informacja z kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2013-2027

za I półrocze 2013 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2013-2027 była w trakcie roku budżetowego 2013 zmieniana trzykrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2013.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2013 r. dochody 
w wysokości – 27.847.691,40 zł, a wydatki w wysokości – 28.699.854,40 zł. Deficyt planowane jest w kwocie – 852.163,00 zł. Pokrycie deficytu planowany jest kredytu – 852.163,00 zł.

I Dochody

Za okres I półrocze 2013 roku osiągnięto 12.451.492,89 zł, co stanowi 44,7% wykonania 
w stosunku do planowanych dochodów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody bieżące | 22.576.612,40 | 11.918.656,59 | 52,8 |
| 2. | Dochody majątkowe | 5.271.079,00 | 532.836,30 | 10,1 |
| Razem: |  | 27.847.691,40 | 12.451.492,89 | 44,7 |

| Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł: - z budżetu UE | 4.031.129,00 |  |
| --- | --- | --- |
| - z budżetu krajowego | 589.950,00 |  |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 650.000,00 |  |
|  | 5.271.079,00 |  |

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 11.918.656,59 zł, co stanowi 52,8% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 532.836,30 zł, co stanowi 10,1% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowane jest, niską sprzedażą składników majątkowych w 2013 r. w kwocie 122.194,20zł (18,8%) przewidziane są do realizacji w II półroczu 2013 r. Na kwotę 410.642,10zł są to wpływy środków z realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków 
z budżet UE.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę 13.363.028,10 zł, co stanowi 46,6% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące | 21.687.971,40 | 10.988.856,04 | 50,7 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 7.011.883,00 | 2.374.172,06 | 33,9 |
| Razem: |  | 28.699.854,40 | 13.363.028,10 | 46,6 |

Wydatki bieżąc wykonano na kwotę 10.199.476,38 zł, co stanowi 50,6% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.422.637,27 zł, co stanowi 26,6 %planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Płace i pochodne od wynagrodzeń | 8.200.088,88 | 4.254.649,07 | 51,9 |
| 2 | Wydatki na programy z udziałem środków z UE | 288.896,87 | 35.533,54 | 12,6 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.096.128,00 | 3.257.399,03 | 63,9 |
| 4 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 670.000,00 | 352.383,54 | 52,6 |
| 5 | Wydatki rzeczowe | 6.187.065,65 | 2.580.211,47 | 41,7 |
| 6 | Dotacje | 1.245.792,00 | 507.679,39 | 3,8 |
|  | Razem: | 21.687,971,40 | 10.988.856,04 | 50,7 |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 670.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2013 r. 352.383,54 zł, co stanowi 52,6% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.200.088,88 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.254.649,07 zł, co stanowi 51,9% planowanej kwoty. Przyczyną przekroczenia 50% planu jest wypłata w I półroczu nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.005.011,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.442.336,98 zł, co stanowi 48,0% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027 za I półrocze 2013 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2013 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 298.500,00 zł jest to 8,4% wykonania do planowanych nakładów na lata 2013-2027.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 298.500,00 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych gminy:

1.2.3.  Budowa  kanalizacji  Probark- Kosewo- Zawada

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą – Probark – 57.400,00 zł, Kosewo - 82.000,00 zł, Zawada - 8.200,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano min. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka - 59.780,00 zł, na wykonanie wypisu i wyrysu działek Starostwo Powiatowe Mrągowo – 1.271,00 zł, wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 9.760,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

W II kw. 2013 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w marcu 2013 r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Od początku zadania wydatkowano łącznie 94.569,64 zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie na trzy miejscowości 8.943,00 zł ze środków własnych gminy pod wykupy gruntów pod przepompownie ścieków, w tym na: Probark – 6.400,00 zł, Kosewo - 2.543,00 zł.

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2013 r. wynosi – 20.500,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł, w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

5.6.7. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo-Popowo Salęckie-Muntowo

Planowane nakłady w 2013 r. wynoszą na – Młynowo – 4.000,00 zł, Popowo Salęckie - 00,00zł, Muntowo - 00,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano min. na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Młynowo–Muntowo-Popowo Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od początku inwestycji wydatkowano 20.325,16 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 180,00 zł ze środków własnych Gminy za wycenę nieruchomości.

8. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.

Plan na 2013 r. wynosi – 23.400,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 65.699,61 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 2.521,50 zł.

9. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2013 r. wynosi - 20.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę 41.480,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 33.000,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

10. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2013 r. wynosi - 22.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Panu Mieczysławowi Stosio za kwotę 28.800,00 zł. Od początku inwestycji a zarazem w 2013 r. wydatkowano na w/w zadanie 12.000,00 zł.

11. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2013 r. wynosi - 48.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Usługi projektowe 
i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 47.355,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

12. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II

Plan na 2013 r. wynosi - 3.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku 
z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00zł.

Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

13. Budowa oświetlenia Popowo Salęckie

Plan na 2013 r. wynosi  - 5.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku 
z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

14. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2013 r. wynosi - 5.000,00 zł. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

15. Budowa świetlicy z wyposażeniem w m. Bagienice Małe.

Plan na 2013 r. wynosi - 9.700,00 zł. Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano 15.299,57 zł w 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano 
w kwocie 3.276.008,00 zł.  W I półroczu spłacono 1.236.494,06 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 37,7% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 r. zakłada przychody w wysokości 4.128.171,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kredyt i pożyczki | 3.428.171,00 | 2.092.931,06 | 61,0 |
| 2 | Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE | 700.000,00 | 222.466,66 | 31,8 |
| 3 | Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Inne źródła (wolne środki) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: |  | 4.128.171,00 | 2.315.397,72 | 56,1 |

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 2.315.397,72 zł, co stanowi 56,1% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

- Kredyt długoterminowy –  1.350.000,00 zł,

- Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo – 278.000,00 zł,

- Kredyt krótkoterminowy – 464.931,06 zł,

- Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE – 222.466,66 zł.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. planowany był deficyt 
w kwocie 852.163,00 zł. W I półroczu 2013 r. budżet Gminy zamknął się deficytem 
w wysokości  754.101,21 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2013 r. posiada zobowiązań wymagalnych w kwocie 340.201,06 zł.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 14.406.890,47 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, co zgodnie z art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi 53,0% w stosunku do dochodów planowanych w 2013 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 30.06.2013 r. – 5,7% 
w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi na dzień 30.06.2013 r. – 5,71%.

Mrągowo, dnia 02.08.2013 r.

L.K.								Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński