Załącznik nr 3

do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 247/20

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji z wykonania

budżetu Gminy Mrągowo

# za I półrocze 2020 r.

Informacja z kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2020-2037

za I półrocze 2020 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2020-2037 była w trakcie roku budżetowego 2020 zmieniana czterokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2020.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2020 r. dochody 
w wysokości – 44.014.970,90 zł, a wydatki w wysokości – 46.687.432,89 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.672.461,99 zł.

I Dochody

W I półroczu 2020 roku osiągnięto dochód w kwocie 20.541.053,26 zł, co stanowi 46,6% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody bieżące | 39.475.848,93 | 20.095.625,79 | 50,9 |
| 2. | Dochody majątkowe | 4.648.044,17 | 445.427,47 | 9,6 |
| Razem: |  | 44.123.893,10 | 20.541.053,26 | 46,6 |

| Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł: - z budżetu UE | 92.815,08 |  |
| --- | --- | --- |
| - z budżetu krajowego | 5.593,35 |  |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 347.019,04 |  |
| Razem: | 445.427,47 |  |

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 20.095.625,79 zł, co stanowi 50,9% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 445.427,47 zł, co stanowi 9,6% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2020 r. oraz planowanym wpływem środków z budżetu UE w 2020 r.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 19.812.275,61 zł, co stanowi 42,3% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące | 38.778.743,32 | 18.175.761,74 | 46,9 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8.017.611,78 | 1.636.513,87 | 20,4 |
| Razem: |  | 46.796.355,10 | 19.812.275,61 | 42,3 |

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 18.175.761,74 zł, co stanowi 46,9% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 1.636.513,87 zł, co stanowi 20,4% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Płace i pochodne od wynagrodzeń | 12.152.159,82 | 5.482.190,96 | 45,1 |
| 2 | Wydatki na programy z udziałem środków z UE | 685.037,11 | 295.340,92 | 43,1 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.031.822,94 | 6.911.301,81 | 49,3 |
| 4 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 734.000,00 | 300.714,76 | 41,0 |
| 5 | Wydatki rzeczowe | 10.296.848,45 | 4.699.505,95 | 45,6 |
| 6 | Dotacje | 878.875,00 | 486.707,34 | 55,4 |
|  | Razem: | 38.778.743,32 | 18.175.761,74 | 46,9 |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 734.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2020 r. 300.714,76 zł, co stanowi 41,0% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 12.152.159,82 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5.482.190,96 zł, co stanowi 45,1% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 4.858.583,46 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.111.829,61 zł, co stanowi 43,5% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki 
z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 za I półrocze 2020 r. przedstawione zostały 
w tabeli nr 2 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 991.263,23 zł, jest to 19,4% wykonania do planowanych nakładów na lata 2020-2037.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 678,96 zł na zakup telefonów,

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 990.584,27 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2020 r. to kwota 851.081,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 551.081,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 300.000,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe

Plan na 2020r. to kwota 1.290.000,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 655.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 635.000,00 zł.

Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 63.000,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę

W I kw. 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie – sierpień 2020 r. W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych w/w inwestycji. Podpisanie umowy -  lipiec br.

Planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2021 r.

Do 30.06.2020 r.  nie poniesiono wydatków.

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano  157.530,20 zł.

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2020 r. to kwota 318.500,00 zł.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę 
i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę - 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę - 12.000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji I kw. 2021 r.

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano 421.352,12 zł.

Natomiast od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.  wydatkowano 2.187,20 zł ze środków własnych gminy.

4. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 92.657,00 zł.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę.

Do 30.06.2020 r.  wydatkowano 1.230,00 zł.

5. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2020 r. to kwota 10.000,00 zł.

Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł.  Zadanie zakończono i rozliczono otrzymując pozwolenie na budowę .

Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa wodociągu Śniadowo

Plan na 2020 r. to kwota 509.370,00 zł.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów opracowało dokumentację budowlaną za kwotę 65.190,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę.

Do 30.06.2020 r.  wydatkowano 65.190,00 zł za opracowaną dokumentację

7. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2020 r. to kwota 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski  Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł, termin zakończenia IV kw. 2020 r.

Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2020 r. to kwota 25.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski  Mrągowo za kwotę 35.000,00 zł. Termin zakończenia opracowania dokumentacji III kw. 2020r.

Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

9. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 252.000,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę 
i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Zadanie zakończono 21.05.2020 r. Aktualnie trwają prace rozliczeniowe celem przyjęcia inwestycji na majątek Gminy.

Od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 222.400,06 zł na:

- zajęcie pasa drogowego – 514,68 zł,

- inspektor nadzoru – 1.756,50 zł,

- roboty budowlane – 216.138,88 zł,

- uzgodnienia projektowe – 2.145,00 zł,

- uzgodnienia powykonawcze – 1.845,00 zł

10. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2020 r. to kwota 61.000,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Gmina Mrągowo w 2019 r. zrealizowała etap II inwestycji. W I kw. 2020 r. w drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót budowlanych etapu III tj. P.P.H.U. Master-Spark Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z Sępopolu za kwotę 58.335,74 zł. Nadzór budowlany prowadził inż. Ryszard Gałązka z Mrągowa za kwotę 2.189,40 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. Wartość końcowa etapu III inwestycji wynosi 60.525,14 zł.

Do 30.06.2020 r.  wydatkowano kwotę 60.525,14 zł

11. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo

Plan na 2020 r. to kwota  10.000,00 zł.

W 2019 r. gmina Mrągowo zleciła dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9.800,00 zł. Termin wykonania 31.08.2020 r.

Do 30.06.2020 r.  nie poniesiono wydatków.

12. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2020 r. to kwota 1.095.000,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych  zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę 
i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę - 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo za kwotę  - 18.000,00  zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021 r.

Od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.  wydatkowano 638.871,87 zł na:

- roboty budowlane – 637.103,79 zł,

- zajęcie pasa drogowego – 597,08 zł,

- inspektora nadzoru – 1.171,00 zł.

13. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2020 r. to kwota 89.000,00 zł, w tym: 70.000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu, 19.000,00 zł ze środków własnych.

W 2018 r.  dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobranżowy projekt budowlany hali. W 2019 r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z  arch. Pawłem Sucheckim Szczerzbowo gmina Mrągowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł. Realizacja robót budowlanych inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 
z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska.

Do 30.06.2020 r.  nie poniesiono wydatków.

14. Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne

Plan na 2020 r. 230.000,00 zł, w tym: 92.516,53 zł z dotacji  z Banku Gospodarstwa Krajowego, 137.483,47 zł ze środków własnych.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 180,00 zł ze środków własnych na mapę do celów projektowych.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 r. zakłada przychody w wysokości 5.483.448,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kredyt i pożyczki, w tym: | 3.175.477,19 | 0,00 | 0,0 |
|  | - długoterminowe | 3.175.477,19 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Spłata udzielonych pożyczek | 170.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Inne źródła (wolne środki) | 1.482.970,81 | 1.482.970,81 | 100,0 |
| Razem: |  | 5.483.448,00 | 1.482.970,81 | 27,0 |

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła 1.482.970,81 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz wolne środki.

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 r. zakłada rozchody w wysokości 2.810.986,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 1.985.986,00 | 440.000,00 | 22,2 |
| 2 | Udzielenie pożyczki | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Spłata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE | 655.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: |  | 2.810.986,00 | 440.000,00 | 15,6 |

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. planowany deficyt wynosi 
w kwocie 2.672.462,00 zł. W I półroczu 2020 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką 
w kwocie 728.777,65 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 18.774.968,30 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, co stanowi 42,55% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 1,67% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 14,86%.

Mrągowo, dnia 27.08.2020 r.

L.K.								Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz