Znak IPP. 7013.40.01.2017  	Mrągowo, dnia 03.08.2017r

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE OFERENTA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada, Gmina Mrągowo"

Zapytania oferenta z dnia 01.08.2017r:

- Czy Zamawiający dysponuje środkami własnymi na realizację przedmiotu zamówienia? Czy może będzie się ubiegał o inne formy finansowania?

- Czy będzie możliwa zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku wykonania przedmiotu umowy w całości w 2018 roku?

- Czym podyktowany jest długi termin wykonania zamówienia, tj. do 10.10.2019r.?

- Czy Zamawiający stawia szczególne wymagania odnośnie terminu prowadzenia prac pod nadzorem herpetologicznym?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie ze środków własnych gminy.

Ad.2. Zgodnie z § 8 pkt 4 projektu umowy (zał. Nr 1 do SIWZ) „…..W razie wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia przed ustalonym umownym terminem, wcześniejsza zapłata za wykonane zamówienie może nastąpić wyłącznie w przypadku posiadanych przez Zamawiającego na ten cel środków w budżecie. W przypadku braku środków w budżecie zapłata nastąpi zgodnie z terminem umownym realizacji zamówienia”.

Ad.3.Termin wykonania zamówienia uzależniony jest od zabezpieczonych na realizację inwestycji środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030.

Ad.4. Zgodnie z decyzją Znak: WOOŚ.4210.5.2011.BG z dnia 04.05.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Probark-Kosewo-Zawada, gmina Mrągowo (zał. nr 14c do SIWZ)

WÓJT GMINY MRĄGOWO

JERZY KRASIŃSKI