ZAMAWIAJĄCY

- Gmina Mrągowo

- Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel.0-89/741-29-24,

Fax.(0-89/741-29-24

Regon 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

- Znak: RBK.7013.1.2016/ IPP	          	                             Mrągowo, dn. 27.06.2016r.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

Kod CPV  45210000-2  - roboty budowlane w zakresie budynków

Kod CPV  45262800-9 –rozbudowa budynków

UZP Nr 104929-2016

z dnia  27.06.2016r.

Termin składania ofert do dnia  12.07.2016 r. godz.09.00

Termin otwarcia ofert w dniu    12.07.2016r.  godz.09.30

Zatwierdzam:

- Wójt Gminy Mrągowo

- Jerzy Krasiński

- Mrągowo, dnia 27.06.2016 r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Gmina Mrągowo

- Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel.0-89/741-29-24,

Fax.(0-89/741-29-24

Regon 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2015 poz.2164 j.t.)

2.2.W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 5 225 000 euro (dla robót budowlanych) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

- „Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo ”

3.2. Zakres podstawowy przewidziany do realizacji:

Zamówienie obejmuje realizację

rozbudowy istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr geod. 52/5 obręb Wyszembork, gmina Mrągowo o wymiarach 6,65 m x 11,37 m.

Dobudowa o funkcji garażu ,  z poddaszem nieużytkowym.

Zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Mrągowskiego Decyzją pozwolenia na budowę  nr 447/2013/Mrw z dnia 31.12.2013r.

- Ławy fundamentowe posadowione na poziomie –1,2m, wysokość 40 cm, szerokości wg rysunków, beton B20, zbrojenie 4 x  12 stal A-III, strzemiona 6 co 30 cm, stal A-0.

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25 cm, izolacja pionowa papa termozgrzewalna, lub inne preparaty bitumiczne, ocieplone styropianem XPS gr 8cm.

- Izolacja pozioma – papa, folia budowlana podwójna.

- Posadzka betonowa na gruncie, zbrojona siatką z drutu stalowego  4 mm o oczkach 15 x 15 cm lub zbrojona beton ze zbrojeniem rozproszonym .

- Ściany zewnętrzne: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5, lub na klej, ocieplone styropianem EPS 70-040, gr 15 cm.

Tynk zewnętrzny mineralny lub cem – wap. kat. III.

Tynk cienkowarstwowy systemowy.

- Nadproża nad otworami drzwiowymi, okiennymi zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane z betonu B20, zbrojone podłużnie prętami ze stali A-III (34GS), strzemiona ø6 ze stali A-0 (StOS). Minimalna długość oparcia wynosi 25 cm.

- Strop na belkach drewnianych C24, ocieplony welna mineralną grubości 20 cm.

- Pokrycie dachu – dachówka – w kolorze czerwonym, dach dwuspadowy. Konstrukcję dachu budynku stanowi więźba krokwiowo – jętkowa. Krokwie 8/18 cm z drewna sosnowego klasy C24. Rynny, rury spustowe, blacharka z blachy cynkowej.

- Odprowadzenie wody opadowej w granicach działki.

- Stolarka okienna i drzwiowa –tworzywo PCV lub metal, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=0,8. W przypadku stosowania szczelnej stolarki należy zapewnić dopływ powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie urządzeń mikrowentylacyjnych.

- Cokół obmurowany płytkami klinkierowymi lub z kamienia polnego.

- Projektowane wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie dzielącej oba pomieszczenia:

Przesklepienie otworów (nadproże drzwiowe) zaprojektowano z dwuteowych belek stalowych 2 I 180 mm walcowanych na gorąco.

W części istniejącej budowa pomieszczeń sanitariatów wg dokumentacji projektowej.

Branża wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna wg dokumentacji projektowej.

3.3. Zakres szczegółowy robót określają:

- Projekt budowlany- Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej działka nr 52/5 obreb Wyszembork, Gm. Mrągowo (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Decyzja pozwolenie na budowę Nr 447/2013/Mrw z dnia 31.12.2013r. wydana przez Starostę Powiatu Mrągowskiego (zał nr 3 do SIWZ)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do SIWZ)

- Przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ)

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych projekt budowlany ma charakter nadrzędny i określa szczegółowy zakres robót, przedmiar robót natomiast stanowi wyliczenie i zestawienie planowanych prac wykonane na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej. Podstawowym celem przedmiaru robót nie jest opisanie robót, lecz umożliwienie ich wyceny. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia, nawet, jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze. W związku z powyższym w przypadku robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze Oferent powinien poinformować o tym Zamawiającego oraz poszerzyć swój kosztorys ofertowy o brakujące w przedmiarze roboty.

3.4. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej, przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 art. 30 PZP Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, w zgodzie z pozwoleniami na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach.

3.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA.

5.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

5.2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5.4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26  ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.6. Spełnienie warunków udziału, o którym mowa w pkt. 5.5 ma mieć miejsce

-na termin/dzień składania ofert w postępowaniu lub

-na termin/dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany,

a sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być zgodny z wymaganiami SIWZ obowiązującej w tym postępowaniu.

5.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5.8. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz określać w szczególności:

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,

b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w umowie o wykonawstwo (lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

d) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,

i) protokóły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z realizacji przedmiotowej umowy.

5.9. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

5.10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b. ust 2.

5.11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.13. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 12, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. w ust. 8 lub 9.

5.14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

5.15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publiczne oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym , nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

5.16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5.17. Przepisy ust. 5.7-5.16 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

5.18. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

5.19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

5.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

5.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5.19 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5.22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

5.24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5.19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5.25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5.19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

5.26. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5.27. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH I INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

8.1. Termin wykonania zamówienia do 20.06.2018r.

8.2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji, liczonych od daty końcowego odbioru robót.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

9.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna, że warunek  ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- posiadają niezbędną fachową wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający wymaga , by Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu budynku kubaturowego użyteczności publicznej , o   wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz

wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, czyli odpowiednimi maszynami i urządzeniami.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna, że warunek  ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca  przedstawił:

1.  Wykaz, osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w tym obowiązkowo:

- Kierownika budowy, osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa ogólnego użyteczności publicznej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,

2. Oświadczenie, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz jeśli Wykonawca przedstawi:.

1. Wykaz, osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia w tym obowiązkowo:

- Kierownika budowy ,osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa ogólnego użyteczności publicznej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,

2. Oświadczenie, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadanie, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 zł

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz  jeśli Wykonawca posiada, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 zł

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 2 ustawy Pzp,

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w pkt 10.5

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt 10.4

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
dokumentów wymienionych w punkcie 10 siwz. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

10.1 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.3b do SIWZ (oryginał);

wykaz wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co  najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

(wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.3d do SIWZ oryginał);(W przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż polski złoty, Zamawiający przeliczy wartość tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu)

1.  Wykaz, osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 1.3e do SIWZ) w tym obowiązkowo:

- Kierownika budowy, osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa ogólnego użyteczności publicznej ,bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,

2. Oświadczenie, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.3f do SIWZ (oryginał);.

- opłaconą (+ potwierdzenie opłaty) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 zł.

10.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.3c do SIWZ (oryginał);

- aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru określonego z Załączniku nr 1.3.g do SIWZ (oryginał)

10.3. Wykonawca zobowiązany jest poza dokumentami wymienionymi w pkt 10.1 10.2 wraz z ofertą przedłożyć:

- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1.3a do siwz,

- dowód wpłaty wadium -pkt 12 SIWZ

- kosztorys ofertowy,

10.4. Poleganie Wykonawcy na zasobach innych podmiotów.

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - W przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia oświadczenia /dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. ppkt. a), b), c), d) e) składa oddzielnie wykonawca i podmiot udostępniający. Jeżeli podmiotem udostępniającym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej z pkt 10.2 składa wyłącznie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.3c do SIWZ (oryginał). Dokumenty/ oświadczenia, których mowa w pkt 10.1 a), b), c) d), e), składa Wykonawca lub podmiot udostępniający albo ci wykonawcy wspólnie.

    - Zgodnie z art. 36a Pzp w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy (firm) podwykonawcy, oraz przedłożenia dokumentów określonych w 10.1 ppkt a) b), c), d), e) wspólnie z podwykonawcą. Natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. ppkt. a), b), c), d) e) składa oddzielnie Wykonawca i  Podwykonawca.

10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wraz z uiszczoną opłatą.

- Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia / dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. ppkt. a), b), c), d) e) składa każdy z wykonawców oddzielnie. Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w punkcie 10.1 ppkt. a), b), c), d) e) składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

10.6. Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt 10.2. b), c), d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.7. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów,

    - Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 10.1, 10.2, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 10.1, 10.2.

    - W przypadku złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących oświadczenia z pkt 10.2.e, w których Wykonawca wyjaśnia powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, Zamawiający ustala, czy zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy. Zgodnie z art. 24b ust 2. Zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, istniejących pomiędzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI A TAKŻE O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11.1 Zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: poczta@gminamragowo.pl.

11.2 W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, każde ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

11.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią pisma.

11.4 Każdy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.5 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek w wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po w/w terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert przez Zamawiającego nie powoduje jednoczesnego przedłużenia terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

11.6 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

11.7 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

11.8 Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej bip.gminamragowo.net Zamawiający jednocześnie przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach i o jego przedłużeniu zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści go na stronie internetowej bip.gminamragowo.net

11.9 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Beata Mularczyk - kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków ,

- Wojciech Trawiński – kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej

-  Eugeniusz Łukasz – inspektor  Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

12.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł przed terminem złożenia oferty (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy)

12.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275, z późn.zm.).

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Millenium SA Mrągowo nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140 z dopiskiem

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”   w terminie do 12.07.2016r. do godziny 09.00.

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

12.5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.

12.6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

12.7. Zgodnie z art.46 ust. 1. Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.Zamawiajacy żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust 2 pky 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

14.1 Oferta winna być sporządzona według FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik Nr 1.3a niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.2 Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

14.3 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie.

14.4 Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.

14.5 Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14.6 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca załącza do oferty wraz z uiszczoną opłatą.

14.7 Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).

14.8 Wskazane jest, żeby wszystkie zapisane stronice oferty były ponumerowane, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

14.9 Oferta powinna być zszyta (oprawiona) w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

14.10 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.11 Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę.

14.12 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

14.13 Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej, które:

- będą zaadresowane na Zamawiającego:

- Wójt Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a

- będą posiadać oznaczenia:

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

„nie otwierać przed 12.07.2016r. godz.09.30” .

Ponadto wewnętrzna koperta musi być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy.

14.14 Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę poprzez zawiadomienie na piśmie przed upływem nieprzekraczalnego terminu składania ofert.

14.15 Zawiadomienie Wykonawcy o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być przygotowane i dostarczone zgodnie z odpowiednimi zapisami pkt.14, a na kopercie powinno być wyraźnie zaznaczone odpowiednio „Zamiana” lub „Wycofanie”.

14.16 Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie nieprzekraczalnego terminu składania ofert.

14.17 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1.3a do siwz,

- kosztorys ofertowy,

- dowód wpłaty wadium -pkt 12 SIWZ

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 10 siwz,

14.18 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

14.19 Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

14.20 Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.21. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)  osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

15.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1 Oferty (lub zmiany) winny być nadesłane na adres Zamawiającego lub złożone w Sekretariacie ( pokój nr 6) Urzędu Gminy Mrągowo do dnia 12.07.2016r. do godz.09.00 Oferty lub zmiany do oferty otrzymane po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania.

15.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.07.2016r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 1 w obecności Oferentów, którzy przyjdą na posiedzenie komisji przetargowej. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

15.3 W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

15.4 Po części jawnej odbędzie się część tajna – ocena ofert.

16.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku).

16.2. Cena oferty zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót z uwzględnieniem zapisów zawartych Projekcie budowlanym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz kosztów koniecznych do poniesienia, a nie ujętych w przedmiarze, z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji.

16.3. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych polskich i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

16.4. Wykonawca przygotowując ofertę powinien zapoznać się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się także z terenem budowy.

16.5 Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz w cenie oferowanej należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania odbioru robót i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy w szczególności:

- koszt wykonania prac wymienionych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót,

- koszty geodezyjnego wytyczenia planowanej budowy

- koszty inwentaryzacji powykonawczej

- koszty wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej

- koszt urządzenia placu budowy,

- koszty zabezpieczenia i organizacji placu budowy,

- koszty zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,

- koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób

- i pojazdów użytkujących plac budowy oraz drogę,

- koszty zakwaterowania łącznie z częścią socjalną i sanitarną,

- koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

- koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,

- koszty odtworzenia nawierzchni, ewentualnych uszkodzeń urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

- koszty wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,

- koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,

- koszty bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd,

- wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

- koszty ubezpieczenia robót,

- koszty oznakowania robót,

- koszty zabezpieczenia dojść i dojazdów do budynków,

- koszty bieżących pomiarów, badań materiałów i robót objętych dokumentacją,

- koszty uzyskania niezbędnych do realizacji umowy zezwoleń oraz koszty opłat i ewentualnych kar naliczonych w związku z realizacją robót.

- koszty doprowadzenia terenu do stanu z przed budowy oraz ewentualne odszkodowania

- koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.

16.6.Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń

16.7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

16.8. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysowej jako iloczynu ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej tej pozycji przedmiarowej.

16.9. Cena jednostkowa danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz wszelkie koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

16.10. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

16.11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w sposób, który umożliwia ustalenie ceny dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarach robót.

16.12. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu przy zachowaniu kolejności pozycji kosztorysu zgodnej z kolejnością pozycji w przedmiarach robót oraz dla ilości nie mniejszych niż określone w tych przedmiarach.

16.13. Wykonawca zobowiązany jest określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót.

16.14.Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne i nie ujęte w pozostałych pozycjach przedmiarowych np. koszt energii elektrycznej, wody oraz utylizacji odpadów.

16.15Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji przedmiaru. Ustaloną w taki sposób cenę oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza Oferta (załącznik nr 1.3.a do siwz) ,  powiększoną o podatek.

16.16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia.

16.17. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

16.18 Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót dołączonych do niniejszej specyfikacji, który służyć będzie do rozliczania robót dodatkowych, a także robót niewykonanych i zamiennych.

16.19 Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną tzn. musi zawierać: liczbę porządkową, rodzaj robót, ilość jednostek (zgodną z przedmiarem robót), cenę jednostkową netto, wartość netto.

Cena jednostkowa netto każdej pozycji musi zawierać w sobie koszty: robocizny, materiałów, sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz wszystkie podatki ( prócz VAT-u), cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy.

16.20 Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.21.  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić

16.22. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej przewidywalny wzrost cen materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie realizacji kontraktu.

16.23 Tam gdzie na rysunkach projektu budowlanego, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

- W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena ostateczna.

- Uwaga! Gmina jest płatnikiem podatku VAT.

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ.

- Cenę ofertową należy podać w złotych polskich.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

18.1 Kryteria oceny ofert

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 80% |
| Termin płatności faktury | 20% |

18.2. Kryterium cena

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 80. Pozostałym Wykonawcą przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Liczba punktów, które uzyskają poszczególne oferty w kryterium cena zostanie obliczona wg następującego wzoru

Cena wykonania przedmiotu zamówienia:

Cn

Co=          --------------------      x 80 pkt

Cp

Gdzie:

Co- ilość punktów w kryterium cena badanej oferty

Cn - najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cp- Cena brutto badanej oferty

  - Termin płatności faktury

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem, iż minimalny termin płatności faktury to 21 dni od daty wpływu faktury, a najdłuższy brany pod uwagę przy wyliczaniu ilości punktów w tym kryterium to 30 dni. Wykonawcy oferujący termin płatności faktur na 30 dni od daty wpływu otrzymają maksymalną ilość punktów - 20.

Liczba punktów, które uzyskają poszczególne oferty w kryterium termin płatności faktury wg następującego wzoru:

Tp

To=          --------------------      x 20 pkt

Tn

To - ilość punktów w kryterium termin płatności faktury

Tp – termin płatności faktury zadeklarowany przez oferenta po odliczeniu terminu minimalnego tj. 21 dni

Tn - najdłuższy oferowany termin płatności faktury po odliczeniu terminu minimalnego tj. 21 dni

18.3 Wynik

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (uzyska największą, łączną liczbę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Po = To+Co

Po - suma punktów uzyskanych przez ofertę

To - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium terminu płatności faktury

Co - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena

19.CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU OFERT.

19.1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp).

19.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19.3.Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny,terminy płatności, terminy wykonania, okresy gwarancji  zawarte w złożonych ofertach .

19.4. Informacje, o których mowa w pkt 19.2 i 19.3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

20.1 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

20.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób np. pocztą.

20.3.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wymienionego w pkt 20.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

a) złożono tylko jedną ofertę

b) nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy

20.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

21.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2000r Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

21.3  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego Nr KONTA :  22 1160 2202 0000 0000 6193 6169.

21.4. Zamawiający informuje, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie przeznaczone przez Wykonawcę jako gwarancję wykonania robót zgodnie z umową natomiast 30% zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

21.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania kompletności całego zakresu zamówienia. Podstawą stwierdzenia kompletności zakresu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

21.6 Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Okres rękojmi jest równoznaczny z udzielonym przez Wykonawcę okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, liczonym od daty końcowego odbioru robót.

20.7 Udzielone gwarancje muszą zawierać postanowienia o bezwarunkowej, nieodwołalnej i natychmiastowej zapłaty na każde wezwanie Beneficjenta gwarancji.

21.8 Udzielone gwarancje nie mogą ograniczać się wyłącznie do roszczeń bezspornych.

21.9 Udzielone gwarancje nie mogą zawierać klauzul wyłączających ich obowiązywanie w stosunku do roszczeń z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE W TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

- 22.1 Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1.2 do SIWZ.

- 22.2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty z zakresie:

- Przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wykopaliska archeologiczne)

  - wystąpienie długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót

  - konieczności zmiany kolejności i terminów wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

  - wystąpienie robót dodatkowych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych

  - wystąpienie przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działanie siły wyższej( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

  - działania osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia

  - zmiany projektu w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które nie powodują zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia.

  - konieczności usunięcia błędów lub zmiany dokumentacji projektowej

  - dostosowania dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej

- Zmiany ustawowej stawki podatku VAT-jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

- Zmiany przez Wykonawcę nr rachunku bankowego

- Zmiany przez Wykonawcę kierownika budowy

- Określenie warunków zmian: w/w istotne zmiany umowy wymagają uzasadnienia przez Wykonawcę na piśmie, zaakceptowania przez Zamawiającego i wymagają aneksu do umowy. Istotne zmiany umowy zawarte w pkt 1j, 1k,, 2 mogą skutkować zmianą wynagrodzenia.

23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

22.1 Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z Działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące wnoszenia odwołań.

23.2 Odwołujący ma obowiązek przesłania kopii odwołania zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do końca terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.

23.3 W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘNIĆ PRZY PRZYGOTOWANIU OFERTY.

24.1 Zamawiający nie ponosi kosztów urządzania placu budowy i kosztów jednorazowych transportu sprzętu i dowozu pracowników.

24.2 W cenach materiałów masowych (pospółka itp.) muszą być uwzględnione koszty transportu ich z miejsca zakupu lub wytworzenia na plac budowy.

24.3 Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona istniejących znaków geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca wznowi je na własny koszt.

23.4 Wykonawca poniesie koszty uzyskania zezwoleń niezbędnych do realizacji umowy oraz koszty opłat i ewentualnych kar naliczonych w związku z wykonaniem zamówienia.

25. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

- Zał. Nr 1.1 - Ogłoszenie o zamówieniu

- Zał. Nr 1.2. Projekt umowy

Zał. Nr 1.3.Wzory formularzy w tym:

1.3.a –Formularz oferty

1.3.b –Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

1.3.c – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

1.3.d –Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

1.3.e – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

1.3.f –Wzór oświadczenia, że osoby które będą wykonywać przedmiot zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

1.3.g – Wzór oświadczenia o przynależności o przynależności do grupy kapitałowej

Zał Nr 2-Projekt budowlany- Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na dz. Nr 52/5 obręb Wyszembork, gmina Mrągowo.

Zał Nr 3 - -Decyzja pozwolenie na budowę Nr 447/2013/Mrw z dnia 31 grudnia 2013r. wydana przez Starostę Powiatu Mrągowskiego

Zał nr 4 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał nr 5 -Przedmiar robót .

Sporządziła:

Beata Mularczyk

Mrągowo, dn. 27.06.2016 r.

- Zatwierdzam:

- Wójt Gminy Mrągowo

- Jerzy Krasiński

- Zał. Nr 1.2.

- PROJEKT UMOWY RBK NR……………

Zawarta w dniu ……………..2016 r. w Mrągowie pomiędzy Gminą Mrągowo z siedzibą na ul. Królewieckiej 60A reprezentowaną przez

Jerzego Krasińskiego – Wójta Gminy Mrągowo,

oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Lucyny Kamińskiej,

zwaną w dalszej części Zamawiającym

a …………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1……………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy:

W wyniku rozstrzygniętego w dniu …………… przetargu nieograniczonego przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą:

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

- Zakres podstawowy przewidziany do realizacji:

Zamówienie obejmuje realizację rozbudowy istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr geod. 52/5 obręb Wyszembork, gmina Mrągowo o wymiarach 6,65 m x 11,37 m.

Dobudowa o funkcji garażu ,  z poddaszem nieużytkowym.

Zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Mrągowskiego Decyzją pozwolenia na budowę  nr 447/2013/Mrw z dnia 31.12.2013r.

- Ławy fundamentowe posadowione na poziomie –1,2m, wysokość 40 cm, szerokości wg rysunków, beton B20, zbrojenie 4 x  12 stal A-III, strzemiona 6 co 30 cm, stal A-0.

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25 cm, izolacja pionowa papa termozgrzewalna, lub inne preparaty bitumiczne, ocieplone styropianem XPS gr 8cm.

- Izolacja pozioma – papa, folia budowlana podwójna.

- Posadzka betonowa na gruncie, zbrojona siatką z drutu stalowego  4 mm o oczkach 15 x 15 cm lub zbrojona beton ze zbrojeniem rozproszonym .

- Ściany zewnętrzne: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5, lub na klej, ocieplone styropianem EPS 70-040, gr 15 cm.

Tynk zewnętrzny mineralny lub cem – wap. kat. III.

Tynk cienkowarstwowy systemowy.

- Nadproża nad otworami drzwiowymi, okiennymi zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane z betonu B20, zbrojone podłużnie prętami ze stali A-III (34GS), strzemiona ø6 ze stali A-0 (StOS). Minimalna długość oparcia wynosi 25 cm.

- Strop na belkach drewnianych C24, ocieplony welna mineralną grubości 20 cm.

- Pokrycie dachu – dachówka – w kolorze czerwonym, dach dwuspadowy. Konstrukcję dachu budynku stanowi więźba krokwiowo – jętkowa. Krokwie 8/18 cm z drewna sosnowego klasy C24. Rynny, rury spustowe, blacharka z blachy cynkowej.

- Odprowadzenie wody opadowej w granicach działki.

- Stolarka okienna i drzwiowa –tworzywo PCV lub metal, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=0,8. W przypadku stosowania szczelnej stolarki należy zapewnić dopływ powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie urządzeń mikrowentylacyjnych.

- Cokół obmurowany płytkami klinkierowymi lub z kamienia polnego.

- Projektowane wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie dzielącej oba pomieszczenia:

Przesklepienie otworów (nadproże drzwiowe) zaprojektowano z dwuteowych belek stalowych 2 I 180mm walcowanych na gorąco.

W części istniejącej budowa pomieszczeń sanitariatów wg dokumentacji projektowej.

Branża wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna wg dokumentacji projektowej.

§ 2

1. Rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Termin wykonania umowy: 20.06.2018r.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

- Przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu, w dniu podpisania umowy.

- Przekazania Wykonawcy plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia.

- Odbioru przedmiotu umowy.

- Zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz zaleceniami i uzgodnieniami Urzędu Gminy Mrągowo.

- Uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń oraz ponoszenia opłat z tym związanych

- Protokolarnego przejęcia placu budowy.

- Utrzymania terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.

- Sporządzenia na własny koszt kopii dokumentacji projektowej, jeśli będzie potrzebna.

- Zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- Wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowań i oświetlenia terenu budowy.

- Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu.

- Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

- Informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego.

- Przywrócenia usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru.

- Usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi - w terminach wyznaczonych w protokółach.

- Po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

- Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wbudowania urządzeń i wyrobów posiadających parametry oraz cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze od wyrobów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

§ 4

- Przedstawiciele stron:

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:

-Wojciech Trawiński– Kierownik Referatu RBK Urzędu Gminy Mrągowo

- Eugeniusz Łukasz –Inspektor Referatu RBK Urzędu Gminy Mrągowo

-.............................  -Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

- ………………………….. -…………………..

-...........................................-................................

§ 5

Wynagrodzenie:

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie zakresu robót określone zostało w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę:

- Brutto:………….zł. ( słownie :…………………….. złotych) w tym podatek VAT 23% ………. zł. ( słownie  ………………………………złotych).

-  Netto : ………………………………zł.  ( słownie: ……………………….złotych)

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, a nieujętych w kosztorysie ofertowym, będą stosowane niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

- Robocizna – R         ………………….. zł/r-g

- Koszty zakupu – Kz (m) ……………...%

- Koszty pośrednie – Kp (R+S) …………%

- Zysk – Z (R+S+Kp) ………… ..………%

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wstępnego kosztorysu w oparciu o stawki ujęte w kosztorysie ofertowym, a przy ich braku w oparciu o KNR oraz przy przyjęciu wskaźników cenotwórczych jak w swojej ofercie przetargowej.

- Jeżeli kosztorys, o którym mowa w pkt.3 wykaże, iż wartość robót dodatkowych nie przekroczy 50% zamówienia, które reguluje niniejsza umowa, oraz spełnione zostaną warunki określone w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu dotychczasowych norm, parametrów i standardów.

- Realizacja robót dodatkowych i koniecznych może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnego kosztorysu, o którym mowa w ust.3.

- W razie wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia przed ustalonym umownym terminem, wcześniejsza zapłata za wykonane zamówienie może nastąpić wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego na ten cel środków w budżecie.

§6

Odbiór robót:

  - Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru końcowego wykonania robót, jednak nie później niż 14 dni przed końcem terminu umownego.

  - Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru powoła Komisję Odbiorową, która w ciągu 7 dni winna zakończyć czynności odbioru sporządzając odpowiednio protokół odbioru częściowego lub końcowego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia stwierdzenia przyczyny odstąpienia,

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

6. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt.

§ 7

Płatności:

- Należne płatności będą dokonywane w postaci faktur:

  - częściowych i przejściowych do wysokości 90% wartości robót- za wykonane roboty na podstawie protokołu zaawansowania robót sporządzonym przez Wykonawcę, protokół musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego, a kwota nie może być wyższa niż wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - końcowej i ostatecznej min. 10% wartości robót- na podstawie protokołu końcowego przedmiotu umowy rozliczającej całość wykonanych robót, załączony do faktury protokół musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego,

- Płatności będą dokonywane w złotych polskich, na rachunek Wykonawcy w …………….. nr………………………..

- Zamawiający opłaci fakturę przejściową w terminie …………. dni od daty dostarczenia, a końcową nie mniejszą od 10 % wartości zamówienia w terminie ………… dni od daty dostarczenia.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT ustalone fakturami przejściowymi oraz końcowej nie może przekroczyć:

W 2016r.- 59.700 zł

W 2017r ............  zł

W 2018 r. ………zl.

W razie wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia przed ustalonym umownym terminem, wcześniejsza zapłata za wykonane zamówienie może nastąpić wyłącznie w przypadku posiadanych przez Zamawiającego na ten cel środków w budżecie. W przypadku braku środków w budżecie zapłata nastąpi w terminie …… od dnia złożenia faktury u zamawiającego zgodnie z terminem umownym realizacji zamówienia.

- W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił:

- koszt wykonania prac wymienionych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót,

- koszty geodezyjnego wytyczenia planowanej budowy

- koszty inwentaryzacji powykonawczej

- koszty wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej

- koszt urządzenia placu budowy,

- koszty zabezpieczenia i organizacji placu budowy,

- koszty zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,

- koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób

- i pojazdów użytkujących drogę,

- koszty zakwaterowania łącznie z częścią socjalną i sanitarną,

- koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

- koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,

- koszty odtworzenia nawierzchni, ewentualnych uszkodzeń urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

- koszty wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,

- koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,

- koszty bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd,

- wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

- koszty ubezpieczenia robót,

- koszty oznakowania robót,

- koszty zabezpieczenia dojść i dojazdów do budynków,

- koszty bieżących pomiarów, badań materiałów i robót objętych dokumentacją,

- koszty uzyskania niezbędnych do realizacji umowy zezwoleń oraz koszty opłat i ewentualnych kar naliczonych w związku z realizacją robót.

- koszty doprowadzenia terenu do stanu z przed budowy oraz ewentualne odszkodowania

- Koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektorów Nadzoru, uwarunkowane przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia oraz terminu zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz zatwierdzone przez Zamawiającego – warunek wypłaty wynagrodzenia – zgodnie z art.143d ust.1 pkt 4 i 5 Pzp.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

- W razie wystąpienia w okresie gwarancji wad zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym w protokole z przeglądu gwarancyjnego stwierdzającego powstanie wad.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 tj.  ……….   zł.

(słownie :………………………………………………………… ) w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2000r Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. o wartości ………. jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś pozostała część zabezpieczenia należnego wykonania umowy (70%) przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót

- Gwarancja zgodnego z umową wykonania robót na kwotę …. ( 70 % zabezpieczenia) podlega zwrotowi w terminie 14 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Gwarancja z tytułu rękojmi na kwotę …… (30% zabezpieczenia) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu w przypadku zwiększenia podatku VAT o wysokość stawki tego podatku, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie do kwoty wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

- Po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, potwierdzonych protokolarnie, rozpoczyna się bieg terminu zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu:

a) art.143d, ust.1 pkt 7:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

-nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

b) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; strony zgodnie zastrzegają, iż skutki odstąpienia nie powodują utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji wykonanych prac oraz kar umownych z tytułu opóźnienia

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu zamówienia na każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, na każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego dokumentując to żądanie obliczeniem wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z warunków umowy.

§ 12

Podwykonawcy

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz określać w szczególności:

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,

b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w umowie o wykonawstwo (lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

d) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,

i) protokóły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z realizacji przedmiotowej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b. ust 2.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 12, zgłasza pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b. ust 2.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publiczne oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym , nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy pkt 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

15. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 16 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

23. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

24. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

25. Podczas realizacji zamówienia, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

26. Spełnienie warunków udziału, o którym mowa w pkt. 25 ma mieć miejsce

-na termin/dzień składania ofert w postępowaniu lub

-na termin/dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany,

a sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być zgodny z wymaganiami SIWZ obowiązującej w tym postępowaniu.

§ 13

- Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich wprowadzeniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in.:

- 1.1. Przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wykopaliska archeologiczne).

  - wystąpienie długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót

  - konieczności zmiany kolejności i terminów wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

  - wystąpienie robót dodatkowych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych

  - wystąpienie przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działanie siły wyższej( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

  - działania osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia

  - zmiany projektu w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które nie powodują zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia.

  - konieczności usunięcia błędów lub zmiany dokumentacji projektowej

  - dostosowania dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej

- 1.2.Zmiany ustawowej stawki podatku VAT-jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

  - Zmiany przez Wykonawcę nr rachunku bankowego

W/w istotne zmiany umowy wymagają uzasadnienia przez Wykonawcę na piśmie, zaakceptowania przez Zamawiającego i wymagają aneksu do umowy. Istotne zmiany umowy zawarte w pkt 1.1 j), 1.1.k), 1.2, mogą skutkować zmianą wynagrodzenia.

- Strony postanawiają, że nieistotną zmianą umowy będzie zmiana kierownika budowy i osób uczestniczących w realizacji zamówienia przedstawionych w ofercie, w związku z czym nie wymaga aneksu do Umowy a jedynie wpisu do dziennika budowy

§ 14

  - W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

- Umowa

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta

- Kosztorys ofertowy

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych.

  - Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Integralną częścią niniejszej umowy stanowi

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta

- Kosztorys ofertowy

- Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                                            Zamawiający

- Znak.RBK .7013.1.2016 /IPP                                               Załącznik nr 1.3a do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………………..

Nr NIP…………………………………………………………………………………....

Nr Regon………………………………………………………………………………….

Nr telefonu..........................................................................................................................

Nr fax………………………………………………………………………….................

e-mail……………………………………………………………………………………...

2) Dane dotyczące Zamawiającego:

Wójt Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo

Ul. Królewiecka 60a

Tel.0-89/741-29-24,   Fax.(0-89/741-29-24

Regon 510742764    NIP 7422114037

e-mail: poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ogólnymi warunkami umowy, na następujących warunkach:

Kryterium I:

Cena netto………………………………………………………………………………….

(słownie:……………………………………………………………………………….…)

Podatek VAT …%…………………………………………………………………………

Cena brutto……………………………………………………………………………….

(słownie:……………………………………………………………………………………)

Kryterium II

Termin płatności faktur - ……………..dni

- W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wartość takich robót zostanie wyliczona z zastosowania następujących składników kalkulacyjnych:

- Robocizna – R         ………………….zł/r-g

- Koszty zakupu – Kz (m) ……………...%

- Koszty pośrednie – Kp (R+S) …………%

- Zysk – Z (R+S+Kp) ………… ..………%

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres ……………….miesięcy.

- Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia do dnia  ………………………..

- Oświadczamy, zamówienie zrealizujemy:

6.1 sami*

6.2 przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(wpisać zakres powierzonych prac)

- Oświadczamy, iż będziemy/nie będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, a podmioty te będą /nie będą brały udział w realizacji części zamówienia

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: …………. zł w formie:

…………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.................. dnia __ __ 2016 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*niepotrzebne skreślić

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

Znak: RBK.7013.1.2016/IPP

Załącznik nr 1.3b do SIWZ

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Znak: RBK.7013.1.2016/IPP                                                                                Załącznik nr 1.3c do SIWZ

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

RBK.7013.1.2016/IPP

………..………………………………                                               Załącznik nr1.3d do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy – pieczęć)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

Oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących zadań odpowiadających wymaganiom Zamawiającego.

| Poz | Miejsce wykonywania robót | Zleceniodawca | Rodzaj oraz zakres robót budowlanych | Czas realizacji-data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość robót w PLN brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączam protokoły odbiorów końcowych lub referencje potwierdzające, że w/w zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Data ………………………

- .............................................

- podpis wykonawcy/pełnomocnika

…

Znak: RBK.7013.1.2016/IPP

……..………………………………                                        Załącznik nr 1.3e do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy – pieczęć)

- WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

| Poz | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Praktyka w latach | Rodzaj uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- Data…………………………

…………………………………..

Podpis wykonawcy /pełnomocnika

Znak: RBK.7013.1.2016/IPP

……..………………………………                                        Załącznik nr 1.3f do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy – pieczęć)

- OŚWIADCZENIE, ŻE KIEROWNIK BUDOWY, POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA

Przystępując, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

Oświadczam, że kierownik budowy, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia tj.

1…………………………………………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

Posiadają wymagane w pkt.10.1.c SIWZ uprawnienia budowlane.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Znak: RBK.7013.1.2016/IPP

……..………………………………                                        Załącznik nr 1.3g do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy – pieczęć)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

- „ Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo”

Oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w skład której wchodzą następujące podmioty*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.