INFORMACJA

### DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Polska Wieś Gm.Mrągowo.

INWESTOR:Gmina Mrągowo ul.Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo

OPRACOWAŁ: Roman Szczepan

Mrągowo,  08.2019r.

Dane do informacji BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót: przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: korytowanie, wykonanie wykopów pod nawierzchnie,  wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego warstwy wiążącej i ścieralnej  .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

-  zabudowa siedliskowa

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-przy wykonaniu robót ziemnych  oraz innych zmechanizowanych, obsługa urządzeń zasilanych energią elektryczną, prace prowadzone częściowo pod ruchem.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

-czasowe utrudnienia z dojazdem do posesji w trakcie prowadzenia robót.

- wykonanie robót w obrębie pasa drogowego i drogi wewnętrznej

- sprzęt zmechanizowany /koparki, zagęszczarki,   itp./

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- pracownicy winni posiadać aktualne, udokumentowane odbyte szkolenia 
w zakresie BHP ogólno branżowe i prowadzenia robót w pasie drogowym.

- zapoznać pracowników z uwagami i zastrzeżeniami użytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń:

- teren robót  należy wygrodzić i oznakować

- pracownicy powinny używać odpowiedniego sprzętu, odzieży, rękawic ochronnych.

- teren prac należy wygrodzić od ruchu zewnętrznego, pracownicy powinni znać strefy zagrożenia podczas pracy sprzętu.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Na terenie budowy w miejscu oznakowanym powinna znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy.

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

Telefony alarmowe

Numery telefonów alarmowych wywieszone na tablicy informacyjnej

-Pogotowie ratunkowe 999

-Straż Pożarna              998

-Policja                         997

-Ratunkowy telefon komórkowy 112

Opracował:

Roman Szczepan