Mrągowo, dnia 29.12.2020r.

# ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

Regon: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Znak: IPP.7013.67.02.2020

GMINA MRĄGOWO, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A informuje, że przyjmowane są oferty na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.

„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo”

realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska –program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”  - Umowa o dofinansowanie Nr 2020/0155/10915/SubA/DIS/SP z dnia 
17. 09.2020r.

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.01.2021 r. do godziny 12.00.

- 2. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ofertę można złożyć:

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

- drogą faxu: 89-741-29-24

- pocztą elektroniczną na adres poczta@gminamragowo.pl

- lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo pok nr 6.

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych- podstawa prawna -art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Mrągowo, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 23/16 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Mrągowo z dnia 18.11.2016r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mrągowo.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego polegającej na nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, organizacji, koordynacji i rozliczeniu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym (60-miesięcy) na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo”

4.2. Obowiązki Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w zakresie wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania branż zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Do obowiązków INSPEKTORA NADZORU należeć będzie w szczególności:

1. Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. -Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020r poz.1333):

-reprezentowanie Inwestora-Gminy Mrągowo na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- w ramach zawartej z wykonawcą robót budowlanych umową, a także zgodnie z wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami instytucji dotyczącymi realizacji budowy;

-sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

-potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.

-wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

-żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy na wykonanie robót budowlanych wraz załącznikami oraz kosztorysu ofertowego.

- Sprawdzenie umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz zapoznanie się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącym zabudowaniem.

- Poinformowanie Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, oraz zalecania działań zaradczych.

- Przygotowanie terenu budowy do przekazania Wykonawcy robót.

- Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy.

- Stały nadzór nad realizacją robót budowlanych, stały pobyt na placu budowy w celu kontroli postępu i jakości robót.

- Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót poprzez dokonywanie obmiaru wykowanych robót, kontrolowanie bieżące rozliczenia budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy i dokumentów załączonych do rozliczenia robót, zatwierdzanie ich pod względem merytorycznym i rzeczowym.

- Systematyczne monitorowanie postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dokumentami przetargowymi na roboty budowlane.

- Stałe uczestnictwo w naradach technicznych i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Odnotowywanie obecności podwykonawców na placu budowy.

- Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę prac budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do ich prowadzenia.

- Sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową na roboty budowlane.

- Zapobieganie stosowania materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.

- Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.

- Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnej zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń czy technologii.

- Sprawdzenie posiadania poprzez Wykonawcę robót, odpowiednich dokumentów, /uprawnień, atestów wyników badań itp./ dotyczących wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń oraz zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości.

- Wystawianie świadectw przeprowadzenia prób lub uznawanie świadectwa wystawionych przez wykonawcę prac budowlanych.

- Poinformowanie Zamawiającego o uchybieniach lub wadach w dokumentacji projektowej, wyjaśnienie ich z autorem dokumentacji projektowej, oraz egzekwowanie bieżącego nanoszenia zmian i sprostowań w dokumentacji projektowej.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy z Wykonawcą robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do zaakceptowania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych  i kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych.

- Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.

- Uczestniczenie w odbiorze końcowym i podpisanie protokołu z odbioru końcowego

- Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem usterek

- W okresie rękojmi i gwarancji udział w pracach komisji przeglądów, realizacja ustaleń protokołów usterkowych i odbiór robót poprawkowych.

- Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące  osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.

- Wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji (np. przerwanie robót), które nie zostały ujęte w niniejszym zaproszeniu ofertowym, a są konieczne do należytego wykonania lub zakończenia zamówienia.

- Uczestniczenie w kontrolach dotyczących realizacji inwestycji przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne np. Ministerstwo Sportu.

4.3. Zakres przedsięwzięcia objętego nadzorem.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie budowy:

1.Sali gimnastycznej ( hali sportowej) o parametrach technicznych: 
 - powierzchnia zabudowy	- 1214,50 m²
 - powierzchnia użytkowa	- 1537,92 m²
 - kubatura			- 13342,70 m³
 - długość budynku		- 39,00 mb
 - szerokość budynku		- 31,26 mb 
 - wysokość brutto budynku 	- 12,44 mb
2 .Łącznika między szkołą, a sala gimnastyczną o parametrach technicznych:
 - powierzchnia zabudowy	- 59.50 m²
 - powierzchnia użytkowa 	- 47,70 m²
 - kubatura 			- 206,30 m³
 - długość łącznika 		- 10,00 mb
 - szerokość łącznika 		- 5,95 mb 
 - Wysokość brutto łącznika 	- 3,65 mb 
3. Instalacji wewnętrznych w budynku hali i łącznika tj.

- instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej + ciepła technologicznego i c.o.

- instalacji gazowej + kotłownia na gaz + instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacji elektrycznej, odgromowej, oddymiania

- instalacji nagłośnienia
4. Przyłącza do budynków : przyłącze energetyczne + przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + przyłącze gazowe ze zbiornikiem LPG. 
5 . Zagospodarowanie terenu : droga dojazdowa i p. poż. + oświetlenie terenu.

Zakres zamówienia określają:

- Projekt budowlany pn. ”Adaptacja projektu gotowego obiektu sportowego z łącznikiem komunikacyjnym do istniejącego budynku szkoły dz. nr. ew. 183/1 obręb Szestno, gmina Mrągowo”.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Uzupełnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- Decyzja Nr 439/2019/Mrw z dnia 09.10.2019. Znak. AB.6740.2.98.2019 – Pozwolenie Starosty Mrągowskiego  na budowę obiektu sportowego z łącznikiem komunikacyjnym do istniejącego budynku szkoły usytuowanego na działce nr ewid. 183/1 obręb Szestno, gmina Mrągowo

- Przedmiar robót

- SIWZ z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy.

Wymieniona wyżej dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie Zamawiającego bip.gminamragowo.net, zakładka- Zamówienia publiczne- przetarg na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” ".

Zgodnie z informacją  Gminy Mrągowo z  dnia 07.12.2020r. najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

AMR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.,

ul. Chrobrego 28,

11-300 Biskupiec

za cenę brutto: 7.408.040,56 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Termin wykonania

Rozpoczęcie -niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zakończenie- w dniu rozliczenia inwestycji -po zakończeniu robót budowlanych planowanych na 31.10.2023r. oraz otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

6. Wymagania stawiane Wykonawcom (Warunki udziału w postępowaniu)

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) co do warunku potencjału kadrowego:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zapewnią nadzór nad robotami budowlanymi, w szczególności:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza pełnienie w/w funkcji przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez tę osobę, uprawnień w wymaganych specjalnościach, oraz spełniania wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania do oferty imion i nazwisk osób wykonujących w/w czynności przy realizacji zamówienia wraz z załączeniem wymaganych uprawnień oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający informuje, że pracą wyżej wymienionych osób/zespołu inspektorów nadzoru, kierować będzie inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. W/w inspektor nadzoru jako koordynator (kierownik) zespołu reprezentować będzie zespół inspektorów w kontaktach z Zamawiającym, w tym udzielać będzie Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień związanych z realizacją zadania i pracą wykonawcy robót oraz inspektorów nadzoru.

b) co do warunku doświadczenia

Wykonawca, posiadający uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wykaże, że sprawował należycie nadzór inwestorski nad co najmniej jedną zakończoną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót objętych nadzorem min. 3.000.000,00 zł z załączeniem dowodów (np. referencje itp.) potwierdzających, że usługa lub usługi o których mowa powyżej zostały wykonane należycie.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:

- formularz ofertowy -załącznik nr 1 do zaproszenia

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia- załącznik nr 2 do zaproszenia

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień w zakresie objętym zamówieniem

- aktualne zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego

- dowody potwierdzające, że usługa bądź usługi o których mowa w pkt 6.1.b) zostały wykonane należycie

Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą w/w dokumentów lub będą one niepełne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełni brakujących dokumentów lub nie złożył wyjaśnień dotyczących dokumentów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści zaproszenia.

8.Kryteria oceny ofert

- Kryterium oceny :

  - Cena /brutto/ -  za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych (C)- 80% (max 80 pkt)

  - Kryterium doświadczenia kierownika zespołu nadzorującego (D) - 20 %  (max 20 pkt)

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

  - Cena oferty (C)-80 punktów

- Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma max.80 punktów.

- Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Cena brutto oferty  najtańszej

C =       -------------------------------------- x 80

Cena brutto oferty ocenianej

2.2. Kryterium doświadczenia koordynatora (kierownika) zespołu nadzorującego (D) – ocena przeprowadzona zostanie na podstawie informacji zawartej w druku oferty. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium, to 20 pkt.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- jeżeli wskazana w ofercie osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń sprawowała należycie nadzór inwestorski nad jedną zakończoną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót objętych nadzorem min. 3.000.000,00 zł spełni warunek udziału w postępowaniu, ale nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. otrzyma 0 punktów,

- jeżeli wskazana w ofercie osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń sprawowała należycie nadzór inwestorski nad dwoma lub więcej zakończonymi robotami budowlanymi polegającymi na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, o wartości robót objętych nadzorem min. 3.000.000,00 zł każda – otrzyma 20 punktów

UWAGA: W przypadku oceny przedmiotowego kryterium, Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie usługi wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do zaproszenia, co do których wykonawca podał, zakres rzeczowy inwestycji, wartość robót objętych nadzorem i nazwę zamawiającego (inwestora). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości w/w danych na etapie badania ofert.

2.3.Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:

Razem = C + D

gdzie:

C- cena

D- Kryterium doświadczenia kierownika zespołu nadzorującego

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczę punktów.

9. Forma składania ofert:

Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo.”

10.Osoby uprawnione do porozumiewania sie z oferentami.

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia ze strony Zamawiającego upoważniona jest Beata Mularczyk - Kier.Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy w Mrągowie tel. 0-89-741-29-24 wew.215 oraz Anna Szawro –Inspektor ds. inwestycji i budownictwa Urzędu Gminy w Mrągowie tel. 0-89-741-29-24 wew.218.

11.  Uwagi końcowe do zaproszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny unieważnienia, o czym poinformuje Oferentów.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(…) PIOTR PIERCEWICZ

Załącznik nr 1

nazwa, adres lub pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.

„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo”

realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska –program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”

Nazwa wykonawcy/ firmy

Siedziba wykonawcy/firmy

Nr Tel	Nr. fax	'	NIP	REGON

nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

CENA CAŁKOWITA BRUTTO

……………………………………………………

( słownie:…………………………………………(całkowita wartość zamówienia, za całośćrealizacji umowy w okresie do 31.10.2023r                  oraz w okresie 60 miesięcy…………………………………………………………………………………………………………)………..gwarancji powykonawczej)

Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie zamówienia za cenę

Nr konta bankowego

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Zapoznałem się z miejscem realizacji zamówienia i mam świadomość wykonania przedmiotu zamówienia.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia min. dojazdów, wizji lokalnych, współpracy i reprezentowania Zamawiającego z instytucjami powiązanymi z realizacją budowy, materiałów biurowych itd.

- Spełniam warunek udziału w postępowaniu, na potwierdzenie, czego do oferty załączam:

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia- załącznik nr 2 do zaproszenia

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień w zakresie objętym zamówieniem

- aktualne zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego

- dowody potwierdzające, że usługa bądź usługi o których mowa w pkt 6.1.b) zostały wykonane należycie

- Jestem w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Deklaruję ponadto:

Zamówienie wykonam do dnia:

(data)	(podpis i pieczątka)

Załącznik nr 2

nazwa, adres lub pieczątka Wykonawcy

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.

„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo”

realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska –program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”

Oświadczamy, że dysponujemy wymaganymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

| Imię i Nazwisko | Rodzaj Uprawnień | Informacje dot. wskazanej osoby |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń | Numer uprawnień: …………………………………….. |  |
|  |  | Doświadczenie: |  |
|  |  | Wykaz nadzorowanych budów z podaniem zakresu rzeczowego inwestycji oraz wartości robót objętych nadzorem | Nazwa Zamawiającego: |
|  |  | 1. 2. 3. |  |
|  | uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Numer uprawnień: …………………………………….. |  |
|  | uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Numer uprawnień: …………………………………….. |  |

Uwaga:

W przypadku nie wpisania wymaganych danych dot. osób posiadających w/w wymagane uprawnienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie dysponuje kadrą o której mowa w zaproszeniu ofertowym.

W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia doświadczenia osoby posiadającej uprawnienia do nadzorowania w spec. konst.-bud. bez ograniczeń ponad wymagane minimum, Wykonawca nie uzyska dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert, natomiast jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu.

………………………………                                        ………………………………………………

Miejscowość, data	pieczęć i podpis wykonawcy